# 城市春节亮化方案三篇

作者：紫云轻舞 更新时间：2025-01-05

*今天帮大家准备一大波城市春节亮化方案三篇。希望这些能对你起到一定的帮助。城市春节亮化方案1　　为进一步提升城市品位，美化亮化城市夜景，营造春节喜庆、祥和的氛围，特制定本方案。　　　　按照“营造氛围、美化环境、亮化城市”的总体要求，坚持高起点...*

今天帮大家准备一大波城市春节亮化方案三篇。希望这些能对你起到一定的帮助。

**城市春节亮化方案1**

　　为进一步提升城市品位，美化亮化城市夜景，营造春节喜庆、祥和的氛围，特制定本方案。

　　按照“营造氛围、美化环境、亮化城市”的总体要求，坚持高起点设计、高标准施工，实现传统与现代相结合，烘托节日氛围与平时亮化相结合，提升城市品位，彰显时代特色，扮靓城市夜景。

　　1.应用新技术的原则。将功能性与艺术性相结合，应用新技术、新产品，将灯饰、灯光的艺术性与城市特色融为一体，充分体现城市特点。

　　2.提倡节能的原则。将经济性与节能性相结合，既要达到亮化效果，以要提倡绿色、节能和环保照明，减少光污染。

　　3.亮化采用循序渐进的原则。部分亮化考虑长久使用(如：火树银花安装后不再拆除)

　　中兴街(中心岗至政府转盘)、政府路(医院岗至公安局)、政府人民广场、园林巷、西出口(客运站至西山道口)。

　　1.政府广场周边中华灯路灯杆上安装LED中国结(含园林巷)、政府人民广场两侧云杉树挂LED漫天星。

　　2.政府牌坊前用4组仿真树灯点缀。

　　3.中兴街(政府转盘至中心岗)路灯杆上安装火树银花(LED)，行道树隔株用LED满天星装饰。

　　4. 政府路(县医院至公安局)路灯杆上安装中国结(LED)，路两侧行道树树干缠LED串灯、树冠挂LED串灯。

　　5.西出口(客运站至谢家岭下)中华灯安装火树银花、西山道口及迎宾广场北侧用仿真树灯点缀，绿化模纹用满天星装饰，沿路边的绿化树木树冠上挂LED小灯笼和LED满天星装饰。

　　6.客运站转盘中的绿化树木用枫叶树灯装饰，树球、模纹用LED满天星装饰。

　　在春节前5至10日完成施工，正月十六后拆除。(具体时间按照政府安排)

**城市春节亮化方案2**

　　为推进我市美化建设，改善夜景观瞻效果，提升城市品位，进一步推动国际旅游岛建设，市委、市\*对中心街道两侧建筑立面进行改造的同时也进行亮化改造，结合我市实际情况，制定本实施方案。

　　围绕我市是西部现代化热带滨海城市的区位优势，打造“魅力东方”。坚持“\*引导、市场运作、多元投入、上下联动”的原则，以增加亮化设施设置密度和提升亮化设施设置档次为重点，以“扮靓城市，美化环境”为目标，统一组织、科学规划、社会参与、分级负责，全面做好城市亮化工作。通过城市亮化，努力营造璀璨夺目、绚丽多彩的城市夜景，不断丰富市民文化生活，彰显现代城市魅力，促进我市经济社会又好又快发展。

　　亮化范围主要包括城市主次干道、广场、公共绿地、重点桥梁和其他场所。具体有：九龙大道北路、九龙大道南路、东方大道、东海路、\*西路、东港路天桥、三角公园、府前广场。

　　1.设计制作要简洁、靓丽、新颖、色彩协调。兼顾长远、力求精品、布局合理的原则。

　　2.利用路灯、灯箱广告、街路两侧建筑立面楼型灯、地面射灯、高杆灯等多种亮化方式，立体化、全方位对城区进行美化亮化。

　　3.亮化灯饰与立面改造后建筑使用功能相一致，九龙大道、东方大道的亮化灯饰要融入东南亚的文化及元素符号;东海路要有欧洲的韵味和风格，突出楼宇特色。

　　4.省、市、区直单位办公楼的亮化风格要沉稳、简约、庄重，建筑物要安装楼型灯和地面射灯;住宅楼的亮化要柔和，可安装渐变的楼型灯。

　　商服企业通过安装led显示屏、增加企业标识亮化等多种手法，营造璀璨动感、商机蓬勃的城市夜景，充分展示宽松和谐、充满活力的发展氛围。

　　公园、广场、天桥、绿化带等城区大型公共场所通过组合设置轮廓灯、泛光灯、彩色照明灯、景观灯、草坪灯等各种光源，采取动态照明等多种手法，形成风格各异、层次分明、动静结合、错落有致、充满活力的夜间景观亮点。

　　主次干道两侧三层以上(含三层)、七层以下楼房安装简易楼型灯，七层以上(含七层)建筑物的整体亮化要高标准，安装楼型灯及泛光灯，方案要经市住建局审核。

　　5.新、改、扩建项目夜景亮化设施与建筑工程要同步设计、同步施工、同步验收，同时交付使用，其费用纳入项目建设总投资;规划和\*门要把亮化列入新建(构)筑物办理规划许可和竣工验收、工程结算手续的审查内容。

　　6.要求采用节能环保灯具和led等新型现代光源。

　　组织专项设计资金，邀请专业的照明公司进行系统规范的城市亮化规划设计，做到统一规划，分点实行。重点突出东方市地域特色，提高城市形象。

　　城市亮化设施启、闭灯时间根据昼夜长短不同分两个阶段：月日—月日、月日—次年月日。重大活动期间启、闭灯时间另行通知。

　　1.重点桥梁、广场、公共绿地和其他公共场所根据管辖范围由市财政投资建设。

　　2.沿主干道两侧楼体亮化，由产权单位或开发单位投资建设;没有产权单位或开发单位解体的楼体由亮化责任主体投资;

　　3.沿街两侧门店亮化由各沿街门店经营户投资建设;

　　4.部分路段场所的亮化资金可由责任主体采取发布户外广告进行市场化运作的方式投资建设;

　　5.亮化设

　　施日常开启、维护保养等费用由各投资主体负责。

　　1.提高认识，快速启动。做好城市亮化工作，有利于展示我市经济建设和社会发展成就，优化城区人居和投资环境，丰富广大市民精神文化生活，对进一步提高城市形象品位具有重要意义。有关单位要充分认识亮化工作的必要性和重要性，统一思想，提高认识，认真按照责任分工，立即行动起来，迅速开展工作，争取在较短时间内取得明显成效。

　　2.精心组织，科学施工。有关部门和单位要按照各自职责分工，精心组织，协作配合，共同做好我市城市亮化工作。要从“美化环境、共建家园”的\'大局出发，加大资金投入，拓宽工作思路，坚持高标准、高档次，按照亮化与节能相兼顾的原则，采用新技术、新材料、新光源、新工艺，精心设计，注重体现出亮化建设的科技含量和艺术品位，达到简洁、明快、经济、环保的效果。

　　3.突出特色，营造亮点。本着“节能环保、亮美和谐、凸现特色”的思路，对既有建筑物进行综合设计，增设亮化设施;对新建建筑实行建筑主体和亮化设施同步施工，确保一次到位。要注重突出艺术性和观赏性，体现建筑风貌特色，力求大气、新颖、高雅，努力体现地方特色、提高品位档次，着力营造城市景观新亮点。

　　4.加强管理，做好维护。各亮化设施责任单位要加强对城市亮化设施的日常管理和维护，要明确专人定时开启、定期检修，对损坏的设施要及时修复，确保投入使用的亮化设施发光正常，显示完整，始终处于完好状态。

　　为加强对城市亮化工作的组织领导，成立由常务副\*任组长的东方市城市亮化工作领导小组(名单附后)。领导小组要在市委、市\*的统一部署下，周密安排，精心组织，认真抓好实施，确保我市城市亮化工作健康稳步开展。

**城市春节亮化方案3**

　　为亮化美化城市环境，活跃节日文化生活，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，结合我区实际，制定本方案。

　　深入贯彻落实党的十九大精神，以西安市第十三次党代会精神为指导，进一步落实市政府“追赶超越”要求，紧紧围绕“聚焦三六九，振兴大西安”中心工作，紧贴市民群众的实际需求，弘扬节日文化，营造开放、包容、现代的城市节日亮化氛围，充分展示大西安城市的亮化新特色。

　　在20XX年元旦春节夜间亮化节日氛围营造工作的基础上，依据《西安城市照明总体规划》和《西安市夜景照明设计导则》等我市照明类建设标准，按照我市节日氛围工作提出的“创新理念、突出特色、塑造精品、打造亮点，全区联动、点线面串联”要求，运用舒适、经济、美观的氛围营造设施，在20XX年劳动节、七一、国庆节和20XX年元旦春节期间，营造热烈祥和地节日氛围。

　　(一)营造时间：“五一”“七一”“ 十一”期间。

　　(二)责任分工：由区建住局负责，实施未央路纬二十六街至北二环区域营造工作。由北客站管委会负责，实施北客站广场及周边区域营造工作。

　　(三)营造方式：在营造范围内重点位置上，安置与节日文化主题相对应的灯塑、绿雕等城市景观小品。在“五一”期间，以弘扬人民劳动精神为主。在“七一”期间，以体现我党光辉发展历程为主。在“十一”期间，以庆祝新中国建立为主，兼顾国家同期重大会议及决策的宣传工作。

　　(四)营造时限：

　　“五一”：20XX年4月30日-20XX年5月7日。

　　“七一”：20XX年6月30日-20XX年7月7日。

　　“十一”：20XX年9月30日-20XX年10月7日。

　　(一)责任分工

　　1.道路氛围营造：由区建住局负责，实施未央路营造工作。由张家堡街道、未央宫街道负责，实施文景路营造工作;由谭家街道负责，实施凤城八路营造工作;由北客站管委会负责，实施元朔路营造工作;由大兴新区未央管委会负责，实施大兴未央区域重点道路营造工作;若市级部门要求新增道路氛围营造任务，根据属地管理原则，由所在地街道或管委会负责实施。

　　2.节点氛围营造：各街道办事处及区级部门，结合办公地址实际情况，开展区域重要节点氛围营造工作。

　　(二)营造方式：总体以20XX年己亥年(猪年)生肖特色和我国传统年文化为主题，兼顾体现我市“追赶超越”“聚焦三六九，振兴大西安”“建设国家中心城市”等发展战略元素。在道路氛围营造方面，选用红灯笼、中国结等传统喜庆饰件，装扮道路两侧，选用贴合主题、美观大方的灯塑、绿雕等城市景观小品，妆点道路节点及广场;在节点氛围营造方面，选用安全、节能、经济的景观小品，妆点区域重要位置。

　　(三)营造方案：各责任单位在完成氛围营造方案初步设计后，交由区建住局进行方案初审，经区政府统一审定后方可实施。

　　(四)营造时限：20XX年12月31日-20XX年2月28日。

　　20XX年节日氛围营造工作资金，由区财政负责保障。20XX年元旦及春节节日氛围营造中的道路氛围营造工作，由区财政负责保障;节点氛围营造工作，区财政承担营造费用50%，剩余部分由实施单位自行承担。

　　(一)加强领导，提高认识。各责任单位要充分认识做好节日亮化的重大意义。今年各项亮化建设时间紧、任务重，各单位要把节日亮化和打造一批亮化示范街结合起来，精心谋划、及早安排、认真组织，确保按照时间节点抓好落实。

　　(二)认真规划，精心设计。各单位要严格按照《西安市城市夜景照明设计导则》要求，本着节能、环保、美观的原则，科学制定节日亮化方案，结合各自特点，设计建造一批重点突出、主次分明、各具特色的灯光雕塑、小品等亮化设施，为全市打造一批节日亮点，全面展现大西安的新亮化形象。

　　(三)加强管理，确保安全。节日亮化设施内设电源，布置在人员密集的核心地段，各责任单位要加强亮化管控，强化安全检查，监理亮化设施巡查维护和值班制度，责任到人，发现问题及时解决，确保设施安全运行，杜绝各类不安全事故的发生。

本文档由范文网【dddot.com】收集整理，更多优质范文文档请移步dddot.com站内查找