# 标准安装服务合同2025

来源：网友投稿 作者：小六 更新时间：2025-01-19

*标准安装服务合同2025（精选28篇）标准安装服务合同2025 篇1　　甲方: 上海\_\_房地产开发有限公司　　乙方: 上海\_\_　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务与经济责任，保护双方合法*

标准安装服务合同2025（精选28篇）

**标准安装服务合同2025 篇1**

　　甲方: 上海\_\_房地产开发有限公司

　　乙方: 上海\_\_

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务与经济责任，保护双方合法权益，甲、乙方经协商一致，签订本合同。

　　第一条 工程名称及地点

　　1.1、工程名称:上海\"\_\_国际大厦\"公寓楼地面木地板装修工程

　　1.2、工程地点:上海市闸北区\_\_\_路\_\_\_号

　　1.3、工程规模:约\_万平方米。

　　1.4、工程承包方式:包工、包料、包工期、包质量。

　　第二条 工程内容

　　公寓楼7-26层楼地面铺设复合地板(厚12mm)及pvc踢脚线工程，甲方已售出的45套毛坯房及25层已装修的7套样板间除外。

　　第三条 工程总价

　　人民币暂定为\_\_万元整(rmb:\_\_万元)。

　　第四条 工程结算

　　4.1、工程造价的计价标准，公寓楼室内房间地面复合地板的铺设(含pvc踢脚线、收边条)以实铺楼地面面积每平方米68.00元，一次性包死;工程竣工以实际完成工程量按实结算;即:实铺面积\_68.00元。

　　第五条 付款方式

　　5.1、合同签订三日内，甲方支付乙方人民币壹拾柒万元的工程定金;

　　5.2、当乙方完成全部工程量的50%时，甲方支付乙方人民币壹拾柒万元工程款;

　　5.3、乙方全部工程完工，甲方再支付乙方人民币壹拾柒万元工程款;

　　5.4、在全部工程竣工验收合格乙方提交结算报告且工程交付甲方后，双方进行结算，工程结算值确定后十日内，甲方支付至工程款结算值的97%;

　　5.5、余款3%(即人民币贰万元整)作为工程质量保修金，如工程无质量问题，甲方在一年后无息付清。

　　5.6、甲方支付乙方的工程款包括材料费、人工费、机械费和其他在施工中所发生的直接费、间接费、利润、税金、检测、以及本合同约定的各项服务、协助、配合等一切费用，除本合同另有约定外，甲方不另行支付其他任何费用。

　　第六条 工程期限

　　6.1、开工日期:\_\_\_\_年11月10日;

　　竣工日期:\_\_\_\_年12月31日;

　　工期天数:51日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间)。

　　6.2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，致使停工或无法正常施工的，经甲方确认后，工期相应顺延，甲方不承担其他责任。

　　第七条 项目设计方案、施工要求及方案

　　乙方应根据甲乙双方确定的方案施工，乙方在此基础上，合同签定后2日内，乙方可向甲方提供其他方案的合理建议;经甲方确认后方可进行施工。但甲方的确认并不视为对此承担任何责任。

　　第八条 材料设备

　　8.1、本工程的所有材料均由乙方负责供应，乙方应根据甲方以确认的材料及合同文件、采购计划等规定进行采购;

　　8.2、对于乙方使用的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时，对于使用的材料以甲方确认的为准、任何调整均以书面通知乙方。

　　8.3、材料要求

　　8.3.1、乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，该类材料样品将被封存，以作规范及竣工结算标准。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。

　　8.3.2、材料规格

　　本工程所用材料必须符合规范和图纸及上海市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时，乙方必须免费更换其他由甲方认可的合格材料，并不得延长工期期限。

　　8.3.3、材料试验、复测

　　乙方应遵守政府有关部门的规定，对所有材料的相关性能进行试验、复测，包括防火阻燃性能、环保等;试验次数与检测单位按政府有关部门规定执行。乙方需提供试验用的材料按规格要求送到指定实验室进行试验，支付有关试验费用(试验费用由乙方承担)。试验合格后才可使用，若试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需立即搬离施工现场。而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。

　　8.3.4、材料的地域适应性

　　乙方需考虑材料对上海气候的适应性，尤应注意预防气候变化造成的变形。

　　8.3.5、材料的包装保护

　　所有运抵工地现场的材料，必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护(凡需包装的材料)。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下，材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。

　　8.4、所有材料，乙方应当在材料运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装使用技术资料，并应当进行必要的试验、测试、复检。否则，相关的材料不得使用，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，无论该材料是否质量合格，因此所发生的`费用由乙方承担，工期不予顺延。甲方的核实、接受相关文件、报告，并不免除乙方对于材料质量的保证责任，材料的缺陷责任仍由乙方承担。

　　8.5、材料的运输、装卸、保管保护。

　　本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护，运输、装卸、保管保护等费用，均由乙方承担，如施工现场有仓储场地，甲方可免费提供，没有仓储场地或不足的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。双方明确，凡运入甲方施工现场的材料设施设备，其所有权均转让甲方所有，施工完毕后，对于剩余的部分，经甲方同意后，乙方可自行运出。

　　第九条 质量要求、竣工验收与保修

　　9.1、本工程适用于中华人民共和国现行施工验收规范及本合同中有关规定，工程质量必须同时达到行业标准、国家标准及本合同质量要求，前述标准不一致的，以高者为准。在施工过程中，甲方有权决定增减施工项目，乙方应按照调整后的图纸施工。增减项目的部分工程结算，按本合同约定进行结算。

　　9.2、如双方对工程质量有异议，可申请工程检验，检验费暂由申请方垫付;待检验结果确定后，如工程质量合格，所需检测费用有甲方承担，如工程质量不合格，检测费用由乙方承担，乙方并应当在甲方指定期限内修复完毕，达到合同约定标准，如需进行二次检测，所需费用均由乙方承担。

　　9.3、工程竣工后，乙方应及时书面通知甲方进行验收。

　　工程竣工验收合格后，从验收合格之日起三日内，乙方向甲方移交完毕。如甲方无故拒不按期接管，致使验收合格后的工程发生损失，应由甲方承担。工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　但下列情况均不视为甲方提前使用，乙方仍应当对工程质量承担责任，除非乙方能够证明是甲方或实际使用人造成的质量问题:

　　(1)甲方在签发竣工验收合格证前临时使用已完工程的;

　　(2)经甲方许可的装饰装修施工单位或广告发布单位进行装饰装修施工;

　　(3)无论何方原因造成的延期，在本合同确定的工程竣工日之后，如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时，甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同，减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方的。

　　9.4、工程保修期按照《建设工程管理条例》第40条确定，没有明确规定的工程项目，保修期为2年。保修期内确因乙方责任造成质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方或业主验收之日另行起算。双方另行签订《建筑装饰工程质量保修责任制度》，作为本协议的附件。

　　第十条 甲方的其他责任

　　10.1、协助乙方办理装修有关手续(包括消防、水、电、暖气、煤气、改动结构等)。

　　10.2、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置，但到具体作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装，施工水、电费由乙方自行承担。

　　第十一条 乙方的其他责任

　　11.1、组织富有经验的施工队伍，严格按照甲方确认的设计图纸及国家装饰、装修的有关规定，进行施工。

　　11.2、乙方应当在本合同签订同时向甲方提交相应的施工组织设计及进度计划表，经甲方审核后执行，但甲方的审核并不视为对该施工组织设计、进度计划表承担责任。

　　11.3、乙方应在每周一向甲方提供上周实际完成的工程量及形象进度及下周的工程进度计划表各一份。

　　11.4、乙方负责已完成工程的成品保护，直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止，承担成品保护所需全部费用。

　　11.5、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方，否则，甲方有权解除合同。

　　11.6、施工现场及材料的安全保护、防火防盗等工作均由乙方负责。乙方应并配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。

　　11.7、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。

　　11.8、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案，由乙方承担责任，甲方的批准，不会减轻或免除乙方的责任。

　　11.9、乙方所选购的材料应符合国家环保标准要求，保证工程的空气质量验收后达到国家规定的标准。工程竣工交付时，承包方必须提交相应的环保及空气环境质量合格检测报告，保证所施工部位不存在环境污染或空气质量不合格情况。检测时应当通知甲方派员到场。

　　乙方工程质量不合格或未达到本合同要求的，或乙方未提供前述检测报告或不合格的，甲方有权拒付任何费用。

　　11.10、乙方必须每天将垃圾集中于甲方指定地点，保持施工现场的清洁、妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，并每三天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施。

　　乙方在撤场前，应当清理好工地、清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，达到工程交付标准，使现场和工程处于清洁和安全的状况，达到甲方满意。

　　11.11、乙方负责办理工程所需的消防报批报验等审批手续的办理，并承担由此发生的全部费用。

　　11.12、乙方进场施工前，甲乙双方进行工程交接，并填写交接清单，交接清单经双方签字后作为合同附件。乙方进场施工，即视为现场具备条件或虽有瑕疵但乙方自费解决并不要求延长工期。

　　第十二条 有关安全生产和防火的约定

　　12.1、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　12.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　12.3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第十三条 违约责任

　　13.1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或逾期履行其他义务的，每逾期一日，乙方应当承担500元的违约金。

　　13.2、乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时，甲方有权解除本合同，乙方并应当承担本合同总价款5%的违约金，由此引起的经济损失(包括给甲方造成的损失)，由乙方承担。

　　13.3、乙方在售后服务期间未履行应负的责任与义务，乙方应当向甲方承担本合同总价款 5%的违约金。

　　13.4、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方的指令或要求修理、拆除、返工、改建，直到符合约定标准。但如乙方违反国家强制性规定，或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担本合同约定工程总造价10%的违约金。

　　13.5、有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并由乙方承担工程总造价10%的赔偿金及甲方应付给第三方的违约金、赔偿金。乙方应当无条件于七日内退场，双方于乙方退场后结算(结算值的3%作为保修金暂扣):

　　(1)乙方未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行的，任何一项逾期达七日或乙方未经甲方许可停工达三日以上的;

　　(2)乙方的施工如违反国家强制性规定，或乙方未按甲方指令或要求整改逾期达五日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令仍未符合约定标准，或出现严重质量问题;

　　(3)乙方项目经理及人员无法胜任本工程工作的，或无法与甲方代表维持正常的合作关系，虽经更换仍无法满足甲方基本要求的;施工组织管理及技术力量不足，无法保证在规定期限内按质量标准完成施工任务。

　　(4)发生其他严重违反本合同或违反承诺的情形。

　　13.6、甲方逾期付款的，每逾期一日，应当承担应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。

　　13.7、因甲方原因合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿预期可得利益。

　　13.8、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项，包括已逾期支付的款项。

　　第十四条 争议的解决

　　本合同在履行期间，当双方发生争议时，应当通过协商解决。双方协商不成时，可向甲方所在地人民法院审理。

　　第十五条 附则

　　15.1、本合同正本一式肆份，甲、乙方各二份。

　　15.2、本合同附件:

　　附件1:建筑装饰工程质量保修责任制度

　　甲 方: 乙 方 :

　　法定代表人: 法定代表人:

　　本合同签订日期: 年 月

**标准安装服务合同2025 篇2**

　　甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_管道供气项目。

　　工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_\_\_\_\_街。

　　工程范围和内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_气化站：\_\_\_\_\_\_\_\_\_个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

　　工程造价为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整。(即：￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元)

　　第二条工程期限

　　合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。

　　双方约定自\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日竣工。

　　第三条材料供应

　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条工程结算方式

　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在\_\_\_\_\_\_\_\_\_日之内支付工程造价总额的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

　　二、当乙方收到甲方预付款后，\_\_\_\_\_\_\_\_\_日内正式进入安装工地。

　　三、当竣工后，甲方需在\_\_\_\_\_\_\_\_\_日将其余的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%支付给乙方，余下

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_%款项在工程使用后\_\_\_\_\_\_\_\_\_个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条工程验收

　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为\_\_\_\_\_\_\_\_\_天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　二、工程交付使用后，甲方正常使用\_\_\_\_\_\_\_\_\_天，视甲方验收认可。

　　第六条保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿x务。

　　第七条组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第八条甲方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

　　三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用;

　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条乙方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议;

　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;

　　四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任;

　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条违约责任

　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条优先权

　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条其它

　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人(签字)\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

　　签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**标准安装服务合同2025 篇3**

　　合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_管道供气项目。

　　工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_\_\_\_\_街。

　　工程范围和内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_气化站：\_\_\_\_\_\_\_\_\_个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

　　工程造价为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整。(即：￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元)

　　第二条工程期限

　　合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。

　　双方约定自\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日竣工。

　　第三条材料供应

　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条工程结算方式

　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在\_\_\_\_\_\_\_\_\_日之内支付工程造价总额的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

　　二、当乙方收到甲方预付款后，\_\_\_\_\_\_\_\_\_日内正式进入安装工地。

　　三、当竣工后，甲方需在\_\_\_\_\_\_\_\_\_日将其余的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%支付给乙方，余下

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_%款项在工程使用后\_\_\_\_\_\_\_\_\_个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条工程验收

　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为\_\_\_\_\_\_\_\_\_天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　二、工程交付使用后，甲方正常使用\_\_\_\_\_\_\_\_\_天，视甲方验收认可。

　　第六条保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿x务。

　　第七条组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第八条甲方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

　　三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用;

　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条乙方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议;

　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;

　　四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任;

　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条违约责任

　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条优先权

　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条其它

　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人(签字)\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

　　签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**标准安装服务合同2025 篇4**

　　需方(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　供方(乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　甲、乙双方就甲方向乙方购买\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_所用空调系统，并由乙方负责安装、调试完成的相关事宜经协商达成如下约定：

　　一、乙方供应、安装设备、材料的名称、规格型号、数量及价款详见合同附件一。本合同包干总价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元)，乙方按双方确认的方案图(详见附件二)完成空调系统安装，本合同约定的包干总价即为甲方实际应支付的结算总造价;如因甲方变更方案导致安装工程量发生变更的，则在包干总造价的基础上增加或减去变更的安装工程量造价后即为结算总造价，增加或减少的安装工程量造价=增加或减少的工程量×附件一中约定的安装费用包干单价。如乙方在施工过程中未经甲方同意擅自变更方案，导致工程量增加的，增加的费用由乙方自行承担;导致工程量减少的，减少的费用甲方有权从包干总价中扣减。

　　根据本合同约定方式计算的结算总造价已包含人工、设备、材料、货物运输及装卸费、机械、措施费、管理费、利润、规费、税金等乙方为完成合同项下约定义务所需要支出的一切费用。

　　二、质量标准：

　　1、产品必须符合现行国家标准和质量要求，空调为原厂生产的合格、全新产品。乙方应保证产品的安全性能，否则因此造成的人身、财产损害事故由乙方承担赔偿责任。

　　2、格力空调设备整机(含管线)保修X年，其中压缩机保修X年。保修期均从空调系统安装、调试完成且验收合格之日起计算。保修期内如出现保修事项(不可抗力及人为损坏因素除外)的，乙方应在接到甲方通知后24小时内，派人到场维修，否则甲方有权另行委托他人进行维修，产生的维修费用由乙方承担，如因乙方维修不及时给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　3、保修期满后产品出现质量问题，乙方负责提供维修服务，收取材料成本费用。

　　三、产品的送货及安装：

　　1、交货及安装时间：

　　(1)甲方支付本合同第六条第1款约定的预付款至乙方账户后\_\_\_\_\_\_日内，乙方将设备材料全部运送到交货地点并经甲方验收合格(甲方组织验收的时间不计入工期)。

　　(2)待接到甲方安装通知后 日内乙方完成合同项下全部空调系统的安装、调试并经甲方验收合格(甲方组织验收的时间不计入工期)。

　　(3)如设备材料安装过程中出现以下合同约定工期延误的情形：\_

　　①、发包人未能按约定提供工作面及施工条件的;

　　②、因停水、停电连续影响达到8小时以上的;

　　③、因甲方原因发生重大设计变更导致工程量增加超过10%，并对关键工序有实质性影响的;

　　④、不可抗力;

　　⑤、因与其他施工队交叉作业造成的停工。

　　出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。因上述情况延误工期，甲方给予工期顺延签证后，则不再承担乙方窝工、停工费等费用。

　　2、交货及安装地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

　　四、交货方式及费用：乙方负责运送产品至合同约定交货地点并安装至甲方指定位置，由此产生的费用由乙方自行承担。

　　五、产品验收：

　　1、产品安装完工后，乙方以书面方式通知甲方组织工程验收。甲方应在接到乙方书面通知七个工作日内与乙方共同进行工程验收，并签署工程验收资料;如发现质量问题的，乙方应在三日内更换合格产品、整改完成，并承担迟延交货的违约责任及由此增加的费用。如甲方逾期不组织验收的，视为验收合格。

　　2、产品验收合格交付甲方前，损毁、灭失的风险由乙方承担;产品在安装完成、经验收合格并交付甲方后，损毁、灭失的风险由甲方承担。

　　六、付款方式：

　　1、本合同签订后三个工作日内，甲方向支付乙方预付款人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整(￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元);

　　2、全部空调系统安装、调试完毕经甲方验收合格后\_\_\_\_\_\_个工作日内甲方付清余款人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整(￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元)。

　　3、达到合同约定付款条件后，乙方应向甲方提供付款申请及足额发票，甲方的付款期限自达到合同约定付款条件且乙方按约定提供付款申请及足额发票之日起计算，乙方未按合同约定提供发票的，甲方有权顺延付款时间。

　　货款以转账形式支付至以下账号：

　　账号全称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　开户行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　账 号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　七、双方责任：

　　1、甲方须按本合同约定向乙方支付合同款项。

　　2、乙方应在本合同约定的时间内负责将设备送达甲方工地现场并负责安装、调试。

　　3、乙方应负责免费对设备管理人员进行设备的使用及运行维护的培训。

　　4、乙方委派驻现场人员：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，与甲方对接工作。

　　5、甲方负责提供空调室内机的动力电源，室内机到室外机的控制电源及连接电源线由乙方负责施工完成。

　　6、甲方如更改安装方案应事前书面通知乙方，由此增加的相关费用由甲方承担。

　　7、如需要预埋铜管的，乙方负责凿好预埋铜管的沟槽并完成铜管安放。

　　8、设备安装完毕后，乙方应按国家标准进行整机运行调试。

　　9、乙方提供风口尺寸给甲方，由甲方与装修工程队协调开相应的风口，以便于乙方安装相应的风口设备。乙方不再支付开风口的费用。

　　10、乙方在施工中注意安全生产，应采取预防事故的措施，乙方需按国家规定为现场施工人员购买危险作业意外伤害保险及工伤保险。在施工过程中确保施工安全和第三者的安全，施工中如发生安全事故的一切责任由乙方承担;如造成甲方或第三方人身、财产损失的，乙方还须承担赔偿责任。乙方同时应作到文明施工，自觉遵守国家有关法律法规和规定，服从政府部门有关管理和规定。

　　八、违约责任：

　　1、甲方未按合同约定期限支付价款的，逾期每日按应付而未付款项的万分之五向乙方支付违约金，如甲方迟延付款给乙方造成的损失超过甲方应支付的违约金金额的，超出部分仍由甲方承担;

　　2、乙方未按合同约定期限交货或完成安装工程的，逾期每日按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，如乙方迟延交货或迟延完成安装给甲方造成的损失超过乙方应支付的违约金金额的，超出部分仍由乙方承担。

　　3、乙方迟延供货或迟延完成安装超过五日，或乙方安装完成的空调系统达不到合同约定的质量标准、自甲方发出整改通知后10内仍未整改完成或整改后仍未能验收合格的，甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的乙方应返还甲方已支付的全部款项，并支付合同总金额的10%作为违约金。乙方应在收到甲方解除通知后三日内付清上述款项，否则逾期每日甲方有权按乙方应付而未付金额的万分之四计收违约金。

　　九、其他约定：

　　1、本合同中双方确定的地址为邮寄地址，传真和邮寄均是送达方式。

　　2、按照本合同中确定的地址和传真方式送达的文件均视为对方已收悉。

　　3、如一方需要变更必须书面通知另一方，否则承担相应的不利后果。

　　十、 解决争议的方式：如合同履行过程中出现争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向交货地人民法院起诉。

　　十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执二份，均具同等效力，双方签章后生效。

　　甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　签约代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签约代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**标准安装服务合同2025 篇5**

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就安防设备整体给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条 安装服务概括

　　1.安装服务名称：安防设备整体安装

　　2.安装服务方式：由乙方全部安装调试

　　3.安装服务范围和内容：安防设备整套拆解安装调试

　　第二条 安装服务期限

　　1. 安装服务工期为 天。

　　2. 安装服务日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

　　第三条 安装服务总价

　　本安装服务费用总价为人民币 拾壹万 元整(￥ 110000元)，安装服务总价包含：安装费用、调试费用、维护费用、工伤保险费用等，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。

　　第四条 安装服务检查验收

　　1. 乙方必须严格按照安装说明组装安装、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行安装，并接受甲方代表的监督检查。

　　2. 安装服务验收，应以整体实际安装服务作为验收标准，规范和完整检验标准为依据。

　　3. 安装完成后双方共同组织有关单位进行验收。

　　4. 验收中如发现有不符合安装要求，如需返工，由乙方负责再进行安装。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到安装要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内安装完毕，直至验收合格。

　　5. 安装服务日期以最后验收合格的日期为准。

　　第五条 安装服务变更

　　甲方根据安装实际情况需要，可以对安装服务进行部分变更，乙方必须遵照执行。

　　第六条 双方负责事项

　　1. 甲方

　　1) 合同签订后，向乙方提供有关安装服务类技术;

　　2) 监督乙方安装进度。

　　2. 乙方

　　1) 自备安装所需要的加工器械和安装工具;

　　2) 做好材料和设备的检验、管理;

　　3) 严格按照说明书进行安装调试，确保安装质量，按合同规定的时间如期完成安装并交付 。

　　4) 在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的安装问题，负责无偿修理。

　　5) 负责提供现场的二、三级电箱，以满足现场的施工要求，使用的电箱要符合有关安全技术规范的要求，承担施工用电费用。

　　6) 负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁。

　　7) 负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

　　第七条 安全安装

　　1.乙方必须认真贯彻有关安全安装的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　2.在安装过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。

　　第八条 安装费用的支付与结算

　　1.本安装服务费一次包死，不再调整。

　　2.工人进场预付总价款的30%;进度付款，此月支付至已完成安装总价的30%;安装验收合格结算完毕交付后7天内，甲方付至总价款的35%。

　　3.余5%为安装质量保证金，质保安装期为1年，到期后付清。

　　第九条 违约责任与奖励规定

　　1. 乙方在安装管理中对于材料的使用，应坚持合理用料、节约用料的原则，严禁超标准用料，超标准用料造成甲方的超额支出损失，在安装费用结算时从乙方费用中扣除。

　　2. 乙方安装质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的10%偿付逾期违约金，并赔偿甲方实际损失。

　　3. 乙方安装交付时间不符合规定，乙方按合同总价的10%偿付逾期违约金。

　　4. 甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除安装日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

　　5. 甲方不能按照合同约定支付安装服务费，按照同期银行借款利息支付违约金，甲方无正当理由提前解除合同，应承担合同价款10%的违约金。

　　第十条 争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。

　　第十一条 附则

　　其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规规定执行。

　　本合同经双方签字或盖章后生效，至合同安装完成交验，结清安装费用尾款，保修期满后自然失效。

　　本合同一式二份，其中甲方、乙方各执一份。

　　甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**标准安装服务合同2025 篇6**

　　委托方:(甲方):\_\_房地产开发有限公司

　　受托方:(乙方):

　　根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民合同法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装的事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。

　　一、承包方式及承包范围本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。

　　二、总费用及付款方式

　　1、本合同总费用(含税)￥:元,大写:元整。进入合同期后,在本合同所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。

　　2、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的30%,即:元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定的验收标准后的26个工作日内付款65%,即元,其余5%作为质量保证金,在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。

　　3、以上付款甲方将以的方式支付,支付的同时乙方必须提供相应fa.票。

　　三、制作材料及要求、费用预算

　　序号

　　项目

　　规格

　　单价(元)

　　单位

　　数量

　　总价(元)

　　完成时间

　　保修期

　　合计

　　合计:元

　　优惠价:元

　　备注：甲方视实际情况，提前2个工作日增加或减少工程量，乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》上所列明的增减项目开展工作，合同总金额按照实际工程量作出调整，合同单价不变，

　　四、制作安装时间:

　　具体参考第三条完成时间。

　　五、验收流程1.制作标准:乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装,如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意,否则甲方有权不再履行本合同之任何条款。

　　2.制作安装:甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收,并由乙方安全可靠的安装完毕,甲方现场签字验收合格。

　　六、双方责任

　　1.甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料(画面设计效果图),并对所确定的资料负责;

　　2.甲方按本合同的的规定,按期如数向乙方支付广告制作、安装费;

　　3.乙方必须按本合同的约定在规定的时间内保质保量完成所有安装制作工程,乙方如未能按照合同要求完成各项制作、::安装工程,则根据每项工程的总费用,每超时一天(未够24小时的,则按一天计算),则按未完成工程1%的违约金扣罚。如果材料或者是在工艺方面达不到甲方要求的,甲方有权终止与乙方合作,乙方应返还甲方已付款项并赔偿甲方损失。

　　4.保修期详见第三点,如在质保期内有损坏现象的,必须保证在48小时内赶到现场进行维护工作,每超时一天按照质量保证金(总金额的5%)的5%对乙方进行扣罚,甲方还有权视情况自行维修,所需款项可从质保金中直接双倍扣除;

　　5.在履行合同期间,所有的安全事故均由乙方全部负责,如出现直接安全事故,甲方不负任何连带责任。

　　七、违约责任

　　1.甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付费用,逾期不付的,乙方有权追讨所欠费用。

　　2.乙方承诺严格履行合同各项条款,并同意如出现以下情况时承担相应违约责任:乙方必须各项制作、安装工程的规定时间内完成,在超时5天内(包括5天)完成,甲方可据第六项第3点向乙方追讨赔偿,超过5天,甲方有权终止本合同且可以要求乙方按本合同总额双倍赔偿甲方损失。

　　3.合同生效后,甲方无正当原因要求终止或解除合同,应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同的,应向甲方双倍返还已付款项和赔偿甲方损失。

　　4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的资料及所完成的本合同规定的委托项目,否则甲方有向乙方索赔的权利。

　　八、解决争议的方法

　　凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　九、其他1.如若终止合同,任何一方均需以书面提出,经双方协商同意,方可终止。

　　2.由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

　　3.本合同在甲、乙双方签署后即生效,双方履行完本合同的职责后,本合同即自行终止。

　　4.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

　　5.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份均有同等法律效力。

　　6.其它约定:。

　　甲方:中山市X房地产开发有限公司

　　乙方:

　　地址:地址:

　　法定代表人(或授权签约人):法定代表人(或授权签约人):

　　投诉监督电话:投诉监督电话:

**标准安装服务合同2025 篇7**

　　委托单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

　　施工单位：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方协商一致，签订以下合同协议。

　　第一条 工程概况

　　1. 工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

　　2. 施工地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

　　3. 工程内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

　　4. 承包方法：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

　　5. 计划开工日期\_\_月\_\_日;计划竣工日期\_\_月\_\_日前;总施工工期\_\_天;

　　6. 合同优惠总价\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_￥\_\_\_\_\_\_;

　　第二条 甲方工作

　　1. 开工前，甲方应向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍。

　　2. 甲方应向乙方提供施工所需的水源、电源，并接到施工现场;(临时亦可)

　　3. 工程设计施工等有所变更，甲方应提前通知乙方或出具相关手续;

　　4. 甲方应协调做好施工现场保卫、消防等工作;

　　5. 甲方应协调好与工程施工有影响的有关事项;

　　6. 甲方应配合乙方提供土建施工;

　　第三条 乙方工作

　　1. 参加现场交底工作，并拟定施工方案及施工进度等计划;

　　2. 严格执行施工规范、安全操作规程，防火安全规定;

　　3. 严格按照图纸设计施工，做好各项质量检查记录，若发现工程施工过程中有不合理或有困难无法施工，或可能影响以后设备、设施的使用、质量等问题，乙方应立即告知甲方或出具相关联系单，协调甲方解决好问题。

　　4. 乙方若发现采购的材料存在质量问题，应禁止使用权，严格做好材料验收工作台;

　　5. 施工过程中，乙方应遵守国家有关法律法规，同时遵守甲方厂内的管理制度，做到文明安全生产;

　　6. 乙方应按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务;

　　7. 乙方施工前应按规定要求提前做好有关告知、报检等手续。

　　第四条 有关工期的约定

　　1. 甲方要求乙方比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意并支付乙方应赶工采取的措施费用;

　　2. 若因甲方未按约定完成工作台，影响工期，则工期顺延;

　　3. 若乙方不能按期开工或中途无故停工，影响工期，则工期不顺延;

　　4. 若因设计变更或其他原因(例停电、停水、天气变化)导致停工，则工期相应顺延;

　　第五条 有关工程质量及验收的约定

　　1. 工程以施工图纸、作法说明、设计变更及现行有关国家制定的工程施工及验收规程，规范为质量评定验收标准;

　　2. 工程质量应达到国家质量评定合格标准;

　　3. 由于乙方原因造成质量事故，其返工费由乙方承担，若因甲方原因，则由甲方承担;

　　4. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，若因甲方其他原则造成工程无法验收，甲

　　方应承认乙方竣工日期;

　　第六条 关于工程价款及付款办法

　　1. 工程合同价大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，小写￥\_\_\_\_\_\_;

　　2. 合同签订甲方支付，计

　　3. 材料进场付，计

　　4. 安装中期付，计

　　5. 安装结束付，计

　　第七条 工程保修

　　工程竣工后，在壹年内发生属于施工质量原因而造成的故障，由乙方负责保修，若属于其他原则造成故障，亦可负责保修，乙方须收取一定费用;

　　第八条 其他约定

　　1. 本合同双方签字后，立即生效，任何一方不得毁约，如有一方毁约，须赔偿损失费\_\_。

　　2. 本合同在执行过程中，若有异议，双方可协商解决，或按合同法招待;

　　3. 甲方若未按合同第六条办法付款，乙方有权中止工程进行;

　　4. 本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，双方遵照执行;

　　5. 补充约定：\_\_

　　甲方单位(章) 乙方单位(章)：

**标准安装服务合同2025 篇8**

　　合同编号：签约时间：工程地点：

　　发包单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)

　　联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_单位地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　甲方代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　承包单位：\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方)

　　联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_单位地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　乙方代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装x设备设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：

　　产品名称规格型号单位数量

　　2、安装工程概况：

　　和家网-全球中文家居门户

　　(1)工程地点及面积：?

　　(2)工程造价：元;

　　(3)开工日期：年月日;

　　(4)竣工日期：年月日;

　　(5)付款方式：(1)、现金(2)、转帐支票

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试x设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责x设备设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　(1)年?月?日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

　　(2)年?月?日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收;

　　(3)年?月?日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部x设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条?违约责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

　　2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　二、甲方责任：

　　1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作;

　　2、开工前\_\_\_\_\_天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;

　　3、开工前\_\_\_\_\_天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;

　　4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

　　5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回x设备设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：

　　(1)工程量变化或设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第五条价款结算方式及期限：

　　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

　　2、本合同工程安装总价款为人民币：\_\_\_\_\_元(大写：);

　　(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的\_\_50\_%)\_\_\_\_\_\_\_\_元(大写：);

　　(2)乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的\_47\_\_%)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元(大写：);

　　(3)工程尾款(占合同总金额的\_\_3\_%)元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

　　3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

　　第六条?产品质量责任和售后服务条款

　　1.自验收之日起,工程保修期为壹年

　　在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　2.质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

　　第七条?本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第八条?由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

　　第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十条?因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第十一条?解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第十二条?本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十三条?合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

**标准安装服务合同2025 篇9**

　　甲方(供方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　乙方(需方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款：

　　一、合同价款及供货付款方式：

　　本合同总价款为人民币￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，分两次付清。本合同签订后，乙方向甲方提供的收款账号打款￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，甲方须与乙方协商尽快供货和提供安装服务;甲方供货安装完成，乙方验收合格后，剩余货款￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，乙方须在一星期之内付清。

　　二、货物名称、规格型号、数量、金额

　　序号产品名称产品名称参数单位数量金额合计(元)

　　1、\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　2、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　3、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　4、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　5、合计\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(元)

　　三、产品质量：

　　1、甲方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果甲方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由甲方承担。

　　2、如果乙方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，甲方负责按照合同质保做好售后。

　　3、所售产品质保期为 年，在产品质量保证期间产品出现质量问题，由甲方给予乙方更换或维修。

　　4、供货安装完成后，乙方不得无故拒绝验收，否则应当承担由此造成的损失和人工费用。

　　四、其他约定事项

　　本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　甲方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　单位地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　纳税人识别号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　开户行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　负责人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　乙方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　单位地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　纳税人识别号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　开户行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　负责人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**标准安装服务合同2025 篇10**

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方授权乙方为甲方“”系列产品提供安装服务，为保障甲乙双方合作权益，以诚实守信、平等互惠为原则，经甲乙双方协商一致达成如下协议：

　　一、双方合作内容：

　　甲方授权乙方：为乙方销售的甲方产品终端提供安装服务。

　　二、授权期限

　　本协议有效期为1年，自协议签订盖章之日起生效。如果到期任何一方不希望继续合作，可在协议期限届满2个月前，向另一方发出书面通知。否则，本协议将自动续展一年，以后情况以此类推。

　　三、双方权利与义务

　　(一)甲方权利与义务：

　　1、甲方负责产品的品质与供应;产品所有权归甲方所有，甲方有权随时调整、收回存放在乙方处的甲方产品;

　　2、甲方负责对乙方进行有关产品安装、在线产品库存管理系统(以下简称“系统”)等方面的培训;

　　3、甲方负责向乙方提供产品及《产品安装操作指导说明》，确保乙方对甲方产品终端的安装、调试工作操作无误;

　　4、甲方有权不定期对乙方进行技术、操作考评，对乙方的不当之处提出整改意见，乙方应在合理期限内改正。

　　5、甲方有权对乙方的安装状况进行检查与考评，对于因乙方提供的安装服务不合格导致客户投诉的，甲方有权进行必要的管理措施，有权取消乙方的服务授权;

　　(二)乙方权利与义务：

　　1、乙方有责任严格按照甲方提供的《产品安装操作指导说明》的操作流程及操作工艺完成产品的安装、甲方客服中心管理平台的加号、定位;

　　2、乙方有义务签收甲方存放于其处的产品，并负有保管责任，甲方需要对存放于乙方处的产品进行库存检查、调整、回收时，乙方须配合执行。

　　3、在产品终端设备安装过程中，如果因乙方原因造成用户车辆损坏、车内物品丢失等情况由乙方承担相应责任;

　　4、乙方有义务保证甲方存放于乙方处的货物安全，如有丢失或损坏需按成本价500元/台进行赔偿。

　　四、违约、协议的解除和终止

　　1、甲乙任何一方都可提前2个月向对方发送书面通知而解除协议;

　　2、甲方在乙方出现下列情形时，提前15天书面通知乙方，可单方面解除协议，并无须承担违约责任：

　　(1) 乙方的安装质量：非产品质量原因不定位≥3%，且不能及时返工

　　(2) 服务态度遭到用户投诉三次以上;

　　(3) 协议有效期内因乙方责任发生重大事故、投诉;

　　(4) 有证据表明乙方出现违约或不能完全履约的其他情况。

　　3、非因甲方原因延误安装服务导致的一切损失由乙方承担;

　　4、乙方在甲方出现下列情形时，提前15天书面通知甲方，可解除协议且无须承担违约责任：

　　(1)乙方不能得到甲方的技术支持而无法履行甲方安排的工作任务。

　　五、纠纷的解决

　　如因履行本协议发生纠纷，甲、乙双方应本着合作、务实的原则及时协商解决，若协商不成，交由甲方所在地的人民法院诉讼解决。

　　六、不可抗力因素

　　如甲、乙任何一方遇到不可抗力事件(火灾、地震、战争、自然灾害、不可避免的车辆重大事故、政府禁令等)，致使不能执行本协议或本协议的部分条款，应当立即采取措施减少损失，在不可抗力事件结束后三日内通知另一方并提供相关证明和文件，双方根据事件对本协议的影响程度决定是否解除协议以及如何免除或部分免除责任。

　　七、未尽事宜

　　在双方合作中本协议如有未尽事宜，可经双方协商进行补充约定，如有需要可以签订《补充协议》作为本协议附件，与本协议具有同等效力。

　　八、本协议一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　电话：

　　日期： 日期：

**标准安装服务合同2025 篇11**

　　委托方：(甲方)

　　服务方：(乙方)

　　依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，就“华商三优充电站项目1015A有源电力滤波器”的安装、调试工作，双方达成如下合同条款：

　　一、服务内容，方式和要求：

　　乙方依据甲方提供的器件及技术要求，负责滤波器的安装调试。

　　二、工作条件和协作事项：

　　甲方负责提供滤波器的主要器件。

　　乙方负责现场的施工，安装，调试。

　　三、履行期限、地点和方式：

　　本安装、调试工作应于20xx年09月08日前完成。

　　地点：北京华商三优新能源科技公司。

　　四、报酬及其支付方式：

　　付款方式：验收合格后30天付全款。

　　(一)本合同的安装调试报酬为：安装调试施工费104000.00元。大写：壹拾万零肆仟元整。

　　(二)支付方式：甲方验收合格后30天内，甲方支付安装服务费104000.00元，大写：壹拾万零肆仟元整。乙方开具全额发票。

　　五、违约责任：

　　双方违反本合同约定，违约方应当按合同法承担违约责任。

　　六、争议的解决办法：

　　在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。

　　(一)违约责任 按照《合同法》有关条款 。 违约金或损失赔偿额计算方法： 按照《合同法》有关条款 。

　　(二)解决合同纠纷地点、标准：在供方所在地解决合同纠纷，按《合同法》执行。 七，签约地点：北京。

　　八，本合同一式俩份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**标准安装服务合同2025 篇12**

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买下述工程所需的门类产品，并由乙方负责安装调试，达成如下协议，以资双方共同遵守。

　　第一条 项目名称：

　　项目地址：

　　第二条 乙方提供并负责安装调试的产品

　　第三条 合同总造价

　　人民币 圆整(大写)，￥ 元(小写)。

　　包括： 。

　　第四条 质量标准

　　乙方所提供的设备应符合JG/T177-20\_\_自动门系列标准，并符合附件四的要求。

　　第五条 货款结算方式

　　5.1 自本合同签订并到乙方工厂考察结束后5日内，甲方支付乙方人民币 整(￥ 元)作为预付款。

　　5.2 乙方设备经甲方验收合格后3日内，甲方支付乙方人民币 整(￥ 元)。

　　5.3 乙方安装设备完毕，经甲方指定的国家质量监督部门到场验收合格之日起，试运行90日无质量问题后七日内，甲方支付乙方人民币 整(￥ 元)。

　　5.4 甲方留人民币 整(￥)作为质保金。甲方应在质保期满后一周内，向乙方支付质保金。质保期从乙方安装完毕经国家质量监督部门验收合格之日起计算。

　　5.5 甲方支付乙方的所有合同款项，乙方应向甲方交付发票。

　　第六条 甲方责任范围

　　6.1 甲方提供一个临时供乙方支配的用于存放设备及施工物品的仓库，仓库地点应设在便于安装、调试之处。

　　6.2 甲方应提供技术要求(见附件二)。

　　6.4 甲方负责验收工作的组织和协调。

　　第七条 乙方责任范围

　　7.1 乙方向甲方提供与本合同相关的技术资料，至甲方工地测量门区尺寸。

　　7.2对门区地面及现场情况进行测绘，并负责将测绘情况与甲方通告(如与甲、乙双方确认的技术方案不符，甲方应予以整改)，确认现场安装条件及安装同意书。

　　7.3 负责产品设备的包装、运输、安装和调试工作。

　　7.4 负责对甲方使用设备的操作人员进行日常维护的培训和指导。

　　7.5 遵守国家安全生产法律法规和甲方所制定的现场管理制度，承担因违反安全管理法律法规所致的各项责任。

　　7.6乙方在签订本合同时，应向甲方提供相应的资质证明、设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明等证明文件;并由国家质量监督部门对乙方所供产品的检测报告。乙方设备安装完毕后，应由甲方指定的质量监督部门检验，以上所有检测及相关费用由乙方承担。

　　第八条 交货及安装工期

　　8.1 乙方应在20\_\_年 前将设备运至甲方的指定地点。

　　8.2 设备到达甲方指定地点后，甲方为运到的货物提供必要的储存场地，乙方负责妥善保管。

　　8.3 乙方应在20\_\_年 月 日前完成所供产品的安装调试和验收工作。

　　第九条 验收

　　9.1 乙方安装、调试门类产品未经验收，甲方不得擅自启动设备，如甲方擅自启动设备，出现的后果由甲方负责。

　　9.2 乙方在完成全部产品安装、调试后，向甲方发出书面《验收通知单》。甲、乙双方应派代表到场进行验收，共同填写验收报告并签字确认。

　　9.3 自乙方产品安装调试完毕，并经甲方验收合格后，产品的保护、保管由甲方负责。

　　第十条 保修期及维修

　　10.1 乙方保证设备全新。

　　10.2 乙方承诺全部产品在安装完毕经验收合格之日起保修24个月。

　　10.3 保修期内，乙方对本合同产品实行免费维修，不收取任何费用。

　　10.4 乙方收到甲方维修的通知后，应在2小时内到达维修现场进行维修。

　　10.5 保修期满后，乙方对本合同设备提供终身有偿维护、维修服务。维护、维修保养合同可由甲、乙双方另行协商签订。

　　第十一条 违约责任

　　11.1甲方逾期付款超过十日，按照当期应支付款项 /SPAN>银行同期存款利率 逾期天数向乙方支付违约金。

　　11.2 因乙方原因致使工程质量不符合规定，乙方应负责修理或返工，由此而造成的逾期交工并给甲方造成经济损失的，乙方应向甲方支付赔偿金。

　　11.3乙方逾期未完成本合同产品安装调试，按照每逾期一日，按照合同总价的2%向甲方支付违约金，如违约金不足以补偿甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

　　11.4乙方所供产品质量不符合本合同约定产品质量标准，甲方有权拒绝支付合同款项并限期乙方修理、返工，如造成工期延误，乙方应根据本合同11.2条向甲方承担违约责任。

　　11.5甲方对不符合本合同质量标准的产品限期乙方修理、返工，而乙方拖延超过三日或拒绝的，甲方有权另行委托第三人整改，修理费用由乙方承担。甲方也可解除合同，乙方应赔偿甲方合同金额%的违约金，如违约金不足以补偿甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

　　11.6乙方未履行《售后服务承诺书》所定义务，甲方有权另行委托他人进行产品维护、保养、维修，此项费用由乙方承担，甲方从质保金中予以扣除，不足部分由乙方补充。

　　第十二条 不可抗力

　　12.1本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。甲乙双方中任何一方因受不可抗力的影响，致使本合同不能履行或延期履行，受不可抗力影响的一方不承担违约责任。

　　12.2遭遇不可抗力的一方应在事件出现后的十天内以书面形式通知另一方，并向另一方出具有关机关或部门对于不可抗力的证明。当不可抗力终止或者消除时，遭遇不可抗力的一方也应及时通知另一方。否则，因为迟延履行造成的损失由该方承担。

　　12.3由于不可抗力致使工期延误三个月以上时，双方均有权解除合同。

　　第十三条 争议解决途径

　　甲、乙双方均应严格遵守本合同，如果在执行中发生争议，可根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定协商解决。如果协商无效向甲方住所地人民法院提起诉讼。

　　第十四条 合同变更

　　14.1 在双方签字确认技术方案后，如甲方对合同规定货物的规格、型号、技术参数、功能等提出变更，须对本合同款作相应调整。

　　第十五条 其他事项

　　15.1 本合同除正文外，还包括以下附件：

　　附件一：产品配置清单

　　附件二：对产品配置清单的情况说明

　　以上合同附件经甲、乙双方确认同意与本合同正文具有同等法律效力。

　　15.2 为保护商业机密，本合同所有相关资料在未经对方许可情况下，不得透露给第三方。

　　第十六条 合同生效和执行

　　本合同壹式肆份，双方各持贰份，自双方代表人签字(盖章)之日起生效并执行。

　　甲 方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

**标准安装服务合同2025 篇13**

　　合同编号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　发包人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(简称甲方)

　　承包人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(简称乙方)

　　签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　签订时间：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

　　根据我国>的规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。

　　一、工程项目

　　1.工程名称：(\_\_\_\_\_\_\_\_网络安装工程)

　　2.工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　3.承包范围和内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　4.工程项目计划批准单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　5.工程造价大(写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(具体设备名称、数量和价格见附件)

　　二、权利、义务和责任

　　(一)发包方：

　　1.本合同签订后\_\_\_\_天内向乙方提交网络工程许可证。

　　2.\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前，甲方必须配合乙方做出网络工程的布线方案，双方签字后作为本合同的附件。

　　3.\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前，甲方负责接通施工现场总的施工用水源、电源，应满足施工用水、用电量的需要。

　　4.本合同范围外的工程费用由甲方承担，如电源线路、设备操作台等。

　　5.甲方发现乙方安装的设备不符合合同要求(品牌、规格、型号)，有权要求乙方予以更换。

　　6.甲方负责对网络设备的日常维护(如耗材更换、清洁设备卫生、硬件和软件设置等)。

　　7.甲方应为乙方的施工创造条件，凡因甲方原因致使工程延期，如\_\_\_\_\_\_\_\_等等，则应赔偿乙方由此造成的经济损失。

　　(二)承包方：

　　1.本合同签订后\_\_\_\_天内，由乙方按设备清单采购全部硬件设备。

　　2.乙方负责网络布线，所需时间为\_\_\_\_天。

　　3.乙方负责计算机网络系统硬件设备的安装调试工作，所需时间为\_\_\_\_天。

　　4.乙方不得安装与本合同不相符的设备，否则应负责更换，由此造成工程延期的，应向甲方赔偿实际经济损失。

　　5.乙方对安装的电脑设备实行?年免费保修，其它设备?年免费保修，具体内容参照设备的随机资料说明书和保修卡;免费保修期满后的设备维护只收取成本费用。

　　6.乙方应对明显硬件故障负责并立即上门解决;对非明显的硬件故障，由乙方会同硬、软件的供货商共同解决。

　　7.乙方对甲方在使用中出现的各种技术问题提出咨询时，应迅速、及时地解答。

　　三、工程期限：自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

　　四、工程质量：本工程质量应达到的要求是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　五、工程验收：由甲、乙双方或甲方授权的第三方与乙方共同组成验收小组，以本合同和设备清单的有效附件及国家有关行业标准为依据进行验收。

　　六、工程价款的支付与结算

　　1.本合同签订后\_\_\_\_天内，由甲方支付工程造价的\_\_\_\_%给乙方;

　　2.乙方采购全部设备并经甲方验收后\_\_\_\_天内付清剩余款项;

　　3.甲方不得向乙方任何个人支付财务手续不齐全的款项和费用开支。由此造成的损失由甲方自行承担。

　　七、施工与设备变更：甲方需要设备或者改变施工线路，如果设备已经采购或者线路已经布置完毕，则必须征得乙方同意;如果前述行为尚未发生或者部分发生，则由双方另行协商处理，并由甲方赔偿乙方的实际损失(包括退货费用、差旅费、人工工资等)。

　　八、违约责任

　　1.乙方违反本合同第二条第(二)款及第三、四条约定，则由乙方负责无偿修理或者返工，并偿付甲方违约金\_\_\_\_元(按工程款项\_\_\_\_\_\_%-\_\_\_\_\_\_%计算)。

　　2.甲方违反本合同第一条第(一)款约定，除竣工日期得以顺延外， 还应赔偿乙方由此造成的经济损失\_\_\_\_元。(指购买设备积压损失、运输费用、差旅费、人工工资等)。

　　3.甲方违反本合同第六条约定，以及收到乙方送达的验收通知书\_\_\_\_天后不进行验收的，则偿付乙方逾期付款赔偿金(按每日万分之\_\_\_\_\_\_\_\_计算)。

　　4.甲方提前使用或者擅自动用未验收的工程，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　九、其他约定：甲方后期新增设备及其工程施工，由双方另行协商。

　　十、本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，按\_\_\_\_\_\_\_\_种方式解决：

　　1.提交\_\_\_\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁;

　　2.依法向\_\_\_\_\_\_\_\_人民法院诉。

　　十一、本合同一式两份，双方各持一份。

　　十二、附件网络设备清单;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_网络布线方案;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_上述附件均为本合同的组成部分。

　　发包方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　承包方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　住所：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　住所：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

　　\_\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**标准安装服务合同2025 篇14**

　　委托单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

　　施工单位：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方协商一致，签订以下合同协议。

　　第一条 工程概况

　　1. 工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

　　2. 施工地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

　　3. 工程内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

　　4. 承包方法：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

　　5. 计划开工日期\_\_月\_\_日;计划竣工日期\_\_月\_\_日前;总施工工期\_\_天;

　　6. 合同优惠总价\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_￥\_\_\_\_\_\_;

　　第二条 甲方工作

　　1. 开工前，甲方应向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍。

　　2. 甲方应向乙方提供施工所需的水源、电源，并接到施工现场;(临时亦可)

　　3. 工程设计施工等有所变更，甲方应提前通知乙方或出具相关手续;

　　4. 甲方应协调做好施工现场保卫、消防等工作;

　　5. 甲方应协调好与工程施工有影响的有关事项;

　　6. 甲方应配合乙方提供土建施工;

　　第三条 乙方工作

　　1. 参加现场交底工作，并拟定施工方案及施工进度等计划;

　　2. 严格执行施工规范、安全操作规程，防火安全规定;

　　3. 严格按照图纸设计施工，做好各项质量检查记录，若发现工程施工过程中有不合理或有困难无法施工，或可能影响以后设备、设施的使用、质量等问题，乙方应立即告知甲方或出具相关联系单，协调甲方解决好问题。

　　4. 乙方若发现采购的材料存在质量问题，应禁止使用权，严格做好材料验收工作台;

　　5. 施工过程中，乙方应遵守国家有关法律法规，同时遵守甲方厂内的管理制度，做到文明安全生产;

　　6. 乙方应按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务;

　　7. 乙方施工前应按规定要求提前做好有关告知、报检等手续。

　　第四条 有关工期的约定

　　1. 甲方要求乙方比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意并支付乙方应赶工采取的措施费用;

　　2. 若因甲方未按约定完成工作台，影响工期，则工期顺延;

　　3. 若乙方不能按期开工或中途无故停工，影响工期，则工期不顺延;

　　4. 若因设计变更或其他原因(例停电、停水、天气变化)导致停工，则工期相应顺延;

　　第五条 有关工程质量及验收的约定

　　1. 工程以施工图纸、作法说明、设计变更及现行有关国家制定的工程施工及验收规程，规范为质量评定验收标准;

　　2. 工程质量应达到国家质量评定合格标准;

　　3. 由于乙方原因造成质量事故，其返工费由乙方承担，若因甲方原因，则由甲方承担;

　　4. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，若因甲方其他原则造成工程无法验收，甲

　　方应承认乙方竣工日期;

　　第六条 关于工程价款及付款办法

　　1. 工程合同价大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，小写￥\_\_\_\_\_\_;

　　2. 合同签订甲方支付，计

　　3. 材料进场付，计

　　4. 安装中期付，计

　　5. 安装结束付，计

　　第七条 工程保修

　　工程竣工后，在壹年内发生属于施工质量原因而造成的故障，由乙方负责保修，若属于其他原则造成故障，亦可负责保修，乙方须收取一定费用;

　　第八条 其他约定

　　1. 本合同双方签字后，立即生效，任何一方不得毁约，如有一方毁约，须赔偿损失费\_\_。

　　2. 本合同在执行过程中，若有异议，双方可协商解决，或按合同法招待;

　　3. 甲方若未按合同第六条办法付款，乙方有权中止工程进行;

　　4. 本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，双方遵照执行;

　　5. 补充约定：\_\_

　　甲方单位(章) 乙方单位(章)：

　　年月日：

**标准安装服务合同2025 篇15**

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包范围1、工程承包范围：见技术协议

　　三、合同工期：

　　四、工程质量标准：

　　五、合同价款

　　六、组成合同的文件：

　　1、本合同协议书;

　　2、中标通知书;

　　3、技术协议和安全协议;

　　4、投标书及其附件;

　　5、本合同专用条款;

　　6、本合同通用条款;

　　7、标准、规范及有关技术文件;

　　8、图纸;

　　9、工程量清单;

　　10、工程报价;

　　11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

　　十、合同生效合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。

　　发包人(公章)：承包人(公章)：

　　内蒙古丰镇发电厂中国化学工程第十一建设公司

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　开户单位：

　　帐号：帐号：

　　传真：传真：

　　邮政编码：邮政编码：

　　日期：年月日日期：年月日

**标准安装服务合同2025 篇16**

　　甲方: 上海房地产开发有限公司

　　乙方: 上海

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务与经济责任,保护双方合法权益,甲、乙方经协商一致,签订本合同。

　　第一条 工程名称及地点

　　1.1、工程名称:上海“国际大厦”公寓楼地面木地板装修工程

　　1.2、工程地点:上海市闸北区路号

　　1.3、工程规模:约万平方米。

　　1.4、工程承包方式:包工、包料、包工期、包质量。

　　第二条 工程内容

　　公寓楼7-26层楼地面铺设复合地板(厚12mm)及pvc踢脚线工程,甲方已售出的45套毛坯房及25层已装修的7套样板间除外。

　　第三条 工程总价

　　人民币暂定为万元整(rmb:万元)。

　　第四条 工程结算

　　4.1、工程造价的计价标准,公寓楼室内房间地面复合地板的铺设(含pvc踢脚线、收边条)以实铺楼地面面积每平方米68.00元,一次性包死;工程竣工以实际完成工程量按实结算;即:实铺面积68.00元。

　　第五条 付款方式

　　5.1、合同签订三日内,甲方支付乙方人民币壹拾柒万元的工程定金;

　　5.2、当乙方完成全部工程量的50%时,甲方支付乙方人民币壹拾柒万元工程款;

　　5.3、乙方全部工程完工,甲方再支付乙方人民币壹拾柒万元工程款;

　　5.4、在全部工程竣工验收合格乙方提交结算报告且工程交付甲方后,双方进行结算,工程结算值确定后十日内,甲方支付至工程款结算值的97%;

　　5.5、余款3%(即人民币贰万元整)作为工程质量保修金,如工程无质量问题,甲方在一年后无息付清。

　　5.6、甲方支付乙方的工程款包括材料费、人工费、机械费和其他在施工中所发生的直接费、间接费、利润、税金、检测、以及本合同约定的各项服务、协助、配合等一切费用,除本合同另有约定外,甲方不另行支付其他任何费用。

　　第六条 工程期限

　　6.1、开工日期:年11月10日;

　　竣工日期:年12月31日;

　　工期天数:51日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间)。

　　6.2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,致使停工或无法正常施工的,经甲方确认后,工期相应顺延,甲方不承担其他责任。

　　第七条 项目设计方案、施工要求及方案

　　乙方应根据甲乙双方确定的方案施工,乙方在此基础上,合同签定后2日内,乙方可向甲方提供其他方案的合理建议;经甲方确认后方可进行施工。但甲方的确认并不视为对此承担任何责任。

　　第八条 材料设备

　　8.1、本工程的所有材料均由乙方负责供应,乙方应根据甲方以确认的材料及合同文件、采购计划等规定进行采购;

　　8.2、对于乙方使用的材料,甲方有权在施工过程中予以调整,在材料进场前的调整其损失由乙方负责,若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时,对于使用的材料以甲方确认的为准、任何调整均以书面通知乙方。

　　8.3、材料要求

　　8.3.1、乙方在签订材料供货合同前,无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书,该类材料样品将被封存,以作规范及竣工结算标准。未经甲方书面同意,不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可,并不会解除乙方对材料的质量保证责任。

　　8.3.2、材料规格

　　本工程所用材料必须符合规范和图纸及上海市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时,乙方必须免费更换其他由甲方认可的合格材料,并不得延长工期期限。

　　8.3.3、材料试验、复测

　　乙方应遵守政府有关部门的规定,对所有材料的相关性能进行试验、复测,包括防火阻燃性能、环保等;试验次数与检测单位按政府有关部门规定执行。乙方需提供试验用的材料按规格要求送到指定实验室进行试验,支付有关试验费用(试验费用由乙方承担)。试验合格后才可使用,若试验结果被认定不合格的材料,均不得用于本工程的任何部位,且需立即搬离施工现场。而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。

　　8.3.4、材料的地域适应性

　　乙方需考虑材料对上海气候的适应性,尤应注意预防气候变化造成的变形。

　　8.3.5、材料的包装保护

　　所有运抵工地现场的材料,必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护(凡需包装的材料)。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下,材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。

　　8.4、所有材料,乙方应当在材料运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装使用技术资料,并应当进行必要的试验、测试、复检。否则,相关的材料不得使用,甲方发现使用的,有权要求乙方更换,无论该材料是否质量合格,因此所发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。甲方的核实、接受相关文件、报告,并不免除乙方对于材料质量的保证责任,材料的缺陷责任仍由乙方承担。

　　8.5、材料的运输、装卸、保管保护。

　　本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护,运输、装卸、保管保护等费用,均由乙方承担,如施工现场有仓储场地,甲方可免费提供,没有仓储场地或不足的,由乙方自行解决,且不得要求延长工期或增加费用。双方明确,凡运入甲方施工现场的材料设施设备,其所有权均转让甲方所有,施工完毕后,对于剩余的部分,经甲方同意后,乙方可自行运出。

　　第九条 质量要求、竣工验收与保修

　　9.1、本工程适用于中华人民共和国现行施工验收规范及本合同中有关规定,工程质量必须同时达到行业标准、国家标准及本合同质量要求,前述标准不一致的,以高者为准。在施工过程中,甲方有权决定增减施工项目,乙方应按照调整后的图纸施工。增减项目的部分工程结算,按本合同约定进行结算。

　　9.2、如双方对工程质量有异议,可申请工程检验,检验费暂由申请方垫付;待检验结果确定后,如工程质量合格,所需检测费用有甲方承担,如工程质量不合格,检测费用由乙方承担,乙方并应当在甲方指定期限内修复完毕,达到合同约定标准,如需进行二次检测,所需费用均由乙方承担。

　　9.3、工程竣工后,乙方应及时书面通知甲方进行验收。

　　工程竣工验收合格后,从验收合格之日起三日内,乙方向甲方移交完毕。如甲方无故拒不按期接管,致使验收合格后的工程发生损失,应由甲方承担。工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。

　　但下列情况均不视为甲方提前使用,乙方仍应当对工程质量承担责任,除非乙方能够证明是甲方或实际使用人造成的质量问题:

　　(1)甲方在签发竣工验收合格证前临时使用已完工程的;

　　(2)经甲方许可的装饰装修施工单位或广告发布单位进行装饰装修施工;

　　(3)无论何方原因造成的延期,在本合同确定的工程竣工日之后,如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时,甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同,减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方的。

　　9.4、工程保修期按照《建设工程管理条例》第40条确定,没有明确规定的工程项目,保修期为2年。保修期内确因乙方责任造成质量问题,乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修的项目或部位,其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方或业主验收之日另行起算。双方另行签订《建筑装饰工程质量保修责任制度》,作为本协议的附件。

　　第十条 甲方的其他责任

　　10.1、协助乙方办理装修有关手续(包括消防、水、电、暖气、煤气、改动结构等)。

　　10.2、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置,但到具体作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装,施工水、电费由乙方自行承担。

　　第十一条 乙方的其他责任

　　11.1、组织富有经验的施工队伍,严格按照甲方确认的设计图纸及国家装饰、装修的有关规定,进行施工。

　　11.2、乙方应当在本合同签订同时向甲方提交相应的施工组织设计及进度计划表,经甲方审核后执行,但甲方的审核并不视为对该施工组织设计、进度计划表承担责任。

　　11.3、乙方应在每周一向甲方提供上周实际完成的工程量及形象进度及下周的工程进度计划表各一份。

　　11.4、乙方负责已完成工程的成品保护,直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止,承担成品保护所需全部费用。

　　11.5、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方,否则,甲方有权解除合同。

　　11.6、施工现场及材料的安全保护、防火防盗等工作均由乙方负责。乙方应并配置足够的消防器材和采取有效的防范措施,避免工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。

　　11.7、隐蔽工程在隐蔽前,必须报经甲方代表检查验收,否则不得施工,甲方并有权要求重新检查验收,因此而造成的损失由乙方承担,工期不予延长。

　　11.8、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案,由乙方承担责任,甲方的批准,不会减轻或免除乙方的责任。

　　11.9、乙方所选购的材料应符合国家环保标准要求,保证工程的空气质量验收后达到国家规定的标准。工程竣工交付时,承包方必须提交相应的环保及空气环境质量合格检测报告,保证所施工部位不存在环境污染或空气质量不合格情况。检测时应当通知甲方派员到场。

　　乙方工程质量不合格或未达到本合同要求的,或乙方未提供前述检测报告或不合格的,甲方有权拒付任何费用。

　　11.10、乙方必须每天将垃圾集中于甲方指定地点,保持施工现场的清洁、妥善存放和处置乙方设备或多余的材料,并每三天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施。

　　乙方在撤场前,应当清理好工地、清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施,达到工程交付标准,使现场和工程处于清洁和安全的状况,达到甲方满意。

　　11.11、乙方负责办理工程所需的消防报批报验等审批手续的办理,并承担由此发生的全部费用。

　　11.12、乙方进场施工前,甲乙双方进行工程交接,并填写交接清单,交接清单经双方签字后作为合同附件。乙方进场施工,即视为现场具备条件或虽有瑕疵但乙方自费解决并不要求延长工期。

　　第十二条 有关安全生产和防火的约定

　　12.1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　12.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　12.3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第十三条 违约责任

　　13.1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或逾期履行其他义务的,每逾期一日,乙方应当承担500元的违约金。

　　13.2、乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时,甲方有权解除本合同,乙方并应当承担本合同总价款5%的违约金,由此引起的经济损失(包括给甲方造成的损失),由乙方承担。

　　13.3、乙方在售后服务期间未履行应负的责任与义务,乙方应当向甲方承担本合同总价款 5%的违约金。

　　13.4、工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当根据甲方的指令或要求修理、拆除、返工、改建,直到符合约定标准。但如乙方违反国家强制性规定,或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担本合同约定工程总造价10%的违约金。

　　13.5、有下列情形之一的,甲方有权解除合同,并由乙方承担工程总造价10%的赔偿金及甲方应付给第三方的违约金、赔偿金。乙方应当无条件于七日内退场,双方于乙方退场后结算(结算值的3%作为保修金暂扣):

　　(1)乙方未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行的,任何一项逾期达七日或乙方未经甲方许可停工达三日以上的;

　　(2)乙方的施工如违反国家强制性规定,或乙方未按甲方指令或要求整改逾期达五日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准,或出现严重质量问题;

　　(3)乙方项目经理及人员无法胜任本工程工作的,或无法与甲方代表维持正常的合作关系,虽经更换仍无法满足甲方基本要求的;施工组织管理及技术力量不足,无法保证在规定期限内按质量标准完成施工任务。

　　(4)发生其他严重违反本合同或违反承诺的情形。

　　13.6、甲方逾期付款的,每逾期一日,应当承担应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。

　　13.7、因甲方原因合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿预期可得利益。

　　13.8、工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项,包括已逾期支付的款项。

　　第十四条 争议的解决

　　本合同在履行期间,当双方发生争议时,应当通过协商解决。双方协商不成时,可向甲方所在地人民法院审理。

　　第十五条 附则

　　15.1、本合同正本一式肆份,甲、乙方各二份。

　　15.2、本合同附件:

　　附件1:建筑装饰工程质量保修责任制度

　　甲 方: 乙 方 :

　　法定代表人: 法定代表人:

　　本合同签订日期: 年 月日

**标准安装服务合同2025 篇17**

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：

　　一、 施工范围和施工材料：

　　乙方施工范围为：

　　1、铺设隔热层

　　2、铺设钢丝网(加热管下部)，规格：2×200×200㎜;

　　3、PEX-a盘管( 牌);

　　4、安装全铜分水器(吕丰牌);

　　5、安装热力箱至分水器之间的PPR供回水管道(乙方提供阀门两个、过滤器一个，其它连接用材料由甲方提供);

　　二、 施工方案及验收标准：

　　施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工和验收。

　　加热管间距确定为：①卫生间：200㎜;

　　②厨 房：300㎜;

　　③卧室：楼头和顶层200㎜;其他250㎜

　　④客厅、餐厅：250㎜。

　　三、 施工现场管理

　　1、 乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。

　　2、 乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。

　　3、 甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

　　4、 为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

　　5、 施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。

　　四、 工程造价和结算方式

　　1、 合同造价

　　该工程地暖实际铺设面积约为： 平方米，结算价格为元/平方米，工程总价约为 元( )。

　　地暖施工完毕后，甲方应对乙方提报的工程质量和工程造价在三日内核定，并在十日内进行最终结算。

　　工程量核定方法约定：按实际铺设面积核定，具体办法为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸标注尺寸扣出设计墙厚为基准计算面积，卫生间和厨房如果铺设地暖按全部面积计算。

　　2、 结算方式

　　以实际施工的楼号分批计算。主要材料到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的30%，后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的80%，工程竣工付至总价的90%，保修期为二年，第一个采暖期结束后10天内付到95%，第二个采暖期结束后10日内付清余款，终生负责维修。

　　五、 施工工期：按照甲方要求工期施工，以不耽误后续工程为原则。

　　六、 质量保证：地暖使用寿命保用50年，乙方对安装工程免费保修二个采暖期，终生负责维修。

　　七、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。

　　八、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲 方：(公章) 乙 方：(公章)

　　签 字： 签 字：

　　年 月 日 年 月 日

**标准安装服务合同2025 篇18**

　　甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

　　第一条　合同性质

　　本合同属于软件升级服务合同。

　　第二条　合同内容

　　甲、乙双方经过友好协商，乙方为甲方购买的“\_\_\_\_\_\_\_\_\_”软件，进行版本的升级。升级内容为：

　　1.彻底更换为现有的“\_\_\_\_\_\_\_\_\_”最新版本防病毒软件，包括策略中心一个、服务器端\_\_\_\_\_\_\_\_\_个、和客户端(\_\_\_\_\_\_\_\_\_)个，升级费用为\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整。

　　2.乙方为甲方提供一年的病毒升级服务。服务费为\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整。

　　3.乙方提供上门的安装、调试。服务费为\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整。

　　第三条　合同金额及付款方式

　　1.本合同总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_元人民币，大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

　　2.支付方式：在签定合同后，乙方按合同要求，向甲方提供软件并抵达安装现场，开始调试安装，为甲方提供正式国际授权序列号，以保证用户得到网上升级服务，安装完成后，支付乙方全部款项。

　　第四条　合同执行期限

　　乙方应于\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日前为甲方提供软件产品;并于\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日前到甲方现场开始安装调试设备。

　　在甲方提供满足本合同第六条要求的调试环境下，乙方应在\_\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日内安装调试完毕，并开通。

　　第五条　标的约定

　　乙方所购买软件应保证为正版软件，并提供必要的原装的产品安装介质，须提供其代理该软件的资格证明。

　　第六条　乙方应在\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司提供的软硬件平台上安装本合同中规定的软件。

　　第七条　服务及培训

　　1.乙方向\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司免费提供远程维护技术，通常系统故障，提供实时响应远地解决。在远程维护无法排除故障时，乙方提供48小时内到达现场服务。

　　2.在正常使用情况下，乙方对所提供的软件提供一年的保修。保修期自验收(非终验)合格日期算起，保修期内免收各种费用。

　　3.若非软件本身质量原因(如因甲方误操作等原因)所造成的损坏则不在保修之列，但乙方应及时提供技术支持。

　　4.乙方对系统提供终身技术支持。超过免费保修期，若软件出现故障，乙方只收取成本费(含材料费、差旅费)。

　　5.由乙方对使用方操作人员进行现场免费一周培训。

　　6.乙方提供软件终身免费升级，甲方要求新增加软件模块时，乙方可适当收费。

　　第八条　乙方的违约责任

　　乙方不能交货的，退还全部货款并支付合同总额\_\_\_\_\_\_\_\_\_%的违约金。

　　第九条　甲方的违约责任

　　甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　第十条　不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条　争议解决方式

　　1.在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。

　　2.协商解决不成，双方商定，采用以下第\_\_\_\_\_\_\_\_\_种方式解决。

　　a.申请仲裁委员会仲裁;

　　b.向人民法院起诉。

　　第十二条　补充约定

　　1.签约方确定以下内容作为本合同的附件，并与本合同具有同等效力：

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

　　2.其他需要补充约定的内容：

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

　　第十三条　合同生效

　　本合同正本一式贰份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**标准安装服务合同2025 篇19**

　　甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　按照《中华人民共和国民法典》的原则，结合有关规定以及本项目具体情况，为了增加供需双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各种的经济项目，经供需双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、产品名称、规格、单位、数量、金额：

　　二、送货日期

　　自签订合同起 ，以定金到账为准，20天到货。

　　三、付款方式

　　甲方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款，汇到乙方指定账户，款到后合同生效，乙方开始安排生产事宜;货到现场再付总货款的30%，剩余35%货款于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日前付清，质保金5%质保期一年。

　　四、合同相关事宜：

　　1、此门为免漆吸塑复合门;

　　2、乙方免费送货上门;如需乙方安装;安装费另付(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/ 平方)。

　　3、甲方选定的色板颜色与实物颜色有轻微色差属于正常范围。

　　4、因木门属定制产品，合同签订后甲方需交纳木门定金。合同确认的门型、颜色不得更改。

　　5、乙方将产品运至施工现场后，甲方需及时验收确认，验收标准按照行业规范标准。

　　6、乙方产品质量保证为以下几点：木门不变形、不开裂、不起泡。如有其它质量问题，乙方概不负责。

　　7、以上木门价格包含运输。

　　甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**标准安装服务合同2025 篇20**

　　甲方(经销商)：

　　乙方(订购方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：

　　第一条：甲方设计人员上门测量尺寸前，乙方需付定金 元，此款可抵充货款。

　　第二条：甲方在测量尺寸后\_\_\_\_\_\_\_天内提供设计图(如需出具效果图的，由双方协商)。乙方根据甲方出具的设计图纸完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)后，通知甲方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认的图纸为最后的设计图。

　　第三条：图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定的设计图进行较大修改，必须征得另一方的同意并经双方签字确认，按实际情况增减费用，安装时间相应顺延。

　　第四条：付款方式

　　甲乙双方签字确认后，可选择下列第\_\_\_\_\_\_\_\_种方式付款：

　　(1)乙方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日付清全部货款，计人民币\_\_\_\_\_\_\_元， 最后根据尺寸(见附件：材料结算清单)具实结算。

　　(2)乙方与\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日向甲方预付款的\'\_\_\_\_%，计人民币\_\_\_元; 待甲方送货上门，乙方验收货物后，向甲方支付货款的\_\_\_\_%，计人民币\_\_\_\_元;最后安装完工后，乙方按照双方签字确认的设计图进行验收，验收合格后，即付清货款的\_\_\_\_%余额，计人民币\_\_\_\_\_元(根据尺寸见附件：材料结算清单具实结算)。

　　(3)其他方式：

　　第五条：交货期限

　　甲方应于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前交货，甲方送货安装必须提前\_ \_\_\_天通知乙方。

　　第六条：送货、安装及质量保证

　　甲方承担\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(地区)的运输费用、搬运费用，但乙方所属 物业管理部门收费由乙方承担。甲方保证所提供的产品质量1年内包修，终生维护(收取材料费)。

　　第七条：双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、乙方支付定金后，甲方没有在约定时间内提供设计图，甲方应向乙方双倍退还定金。

　　2、甲方应严格根据双方确定的设计图进行加工制造，如因甲方原因导致成品与合同约定不符的，责任由甲方承担。承担方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

　　3、甲方延迟交货的，每延期一天，应按货款总值的\_\_\_\_\_\_\_%向乙方支付逾期交货的违约金\_\_\_\_\_\_\_元。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方应该自行规范完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)

　　2、如甲方提交设计图后，则不予退还定金。

　　3、乙方付款后，甲方即开始生产，如乙方提出退货要求，则所付款不退，作为原材料的损耗。

　　4、乙方逾期付款，每延期一天应按货款总额的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%承担违约金。

　　第八条：甲、乙双方如确因不可抗力的原因，不能履行或需延期履行本合同的，应及时通知对方，并说明不能履行或需延期履行的原因。

　　第九条：本合同在执行中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，可按下列第\_\_\_\_\_\_\_种方式解决：

　　1、提交\_\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁;

　　2、依法向人民法院起诉。

　　第十条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，由双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　第十一条：本合同一式\_\_\_\_\_份，由甲、乙双方各执一份，副本\_\_\_\_\_份。

　　甲 方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章) 乙 方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

　　负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章) 负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

　　地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　签定地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签订时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　[安装服务合同范本精选]

**标准安装服务合同2025 篇21**

　　甲方：

　　乙方： 签订地点：

　　甲、乙双方本着“优势互补、互惠双赢、诚实守信、长期合作”的原则，经友好协商，就甲方在 (甲方用户工程名称)工程安装服务事项，达成安装服务合同如下：

　　一、服务事项：

　　1、乙方将甲方组蓄电池运输至甲方指定地点，并按照相关规范进行(更换)安装;

　　2、乙方根据甲方的要求将原蓄电池组拆除，并运回甲方指定库房。(注：此条适用于更换安装)

　　二、双方责任

　　(一)甲方责任：

　　甲方向乙方提供(更换)安装的基站名称、地址; 甲方负责为乙方协调最终用户进站施工; 提供安装工程所需的设备及安装附件; 负责向乙方提供工程项目所必须的技术支持、工程督导; 负责监督工程施工质量、工程项目的检查及验收工作; 按合同向乙方支付安装服务费用。

　　(二)乙方责任

　　1、 乙方应具备安装服务相关资质，并选派有经验的技术人员到现场进行安装，指派工程项目总负责人，对施工进行全面协调和管理;严格按照工程安装各项安装规范、技术要求、施工设计图等要求实施安装服务工作;

　　2、 乙方必须严格遵守施工现场各项管理制度，出现问题必须及时向甲方报告;

　　3、 安装服务所必备的各种工具、仪表由乙方自行提供; 乙方配合甲方进行设备及附件的清点、验收工作;负责将现场安装记录提交给甲方;

　　5、 乙方应随时接受甲方对工程的监督和检查，对不符合规范的施工项目无条件组织返工或整改，费用自理;

　　6、 乙方确保安全文明施工，工地上应配有安全员，乙方在施工过程中出现的人员伤亡及其它事故由乙方负全部责任;

　　7、 工程施工过程中，因乙方原因造成的全部直接和间接损失，由乙方负全部责任。

　　8、 工程竣工后，无论工程验收合格与否，蓄电池在使用过程中，因乙方安装服务存在质量隐患等原因造成的全部直接和间接损失，均由乙方负全部责任。

　　三、履行时间：20xx年\*\*月\*\*日前完成全部安装施工。

　　四、工程验收

　　1、工程施工结束后，乙方配合甲方最终用户组织的工程验收;

　　2、工程验收按照设计图纸、工程安装规范和甲方最终用户验收标准进行验收。

　　五、工程安装服务价款的支付与结算

　　1、蓄电池安装服务费：

　　(1)单价：按每基站 元计算，每基站为组VAh蓄电池。费用包括将设备及附件从甲方指定仓库运至基站现场的相关费用及(更换)安装费等全部费用;

　　(2)合同总价：共 个基站组蓄电池，合计总费用为人民币\*元整(大写)。

　　2、安装工程全部完工后，乙方提交工程竣工报告(经甲方代表及最终用户工程负责人签字、盖章确认)、安装清单等文件，并开具正式发票给甲方;

　　3、甲方收到乙方发票及相关资料一个半月内，一次性给付乙方全部安装服务费，通过银行转账方式打入下述乙方单位账户。(注：如合同中乙方指定账户为个人账户，甲方将择时派专人前往给付)

　　乙方单位名称：

　　乙方单位账号：

　　乙方开户银行：

　　4、如税务稽查中发现乙方提交有不合法的发票，发生的一切罚款均由乙方承担责任。

　　六、合同变更和终止

　　甲乙双方有权利在以下条件下解除本合同：

　　1、 乙方未经甲方同意，将本合同项下的义务全部或部分转让给第三方履行的;

　　2、 乙方的服务不能满足甲方的要求;

　　3、 甲方发现乙方有欺诈行为;

　　4、 合同约定时间内没有完成施工;

　　5、 其他法律规定的可解除合同的情形。

　　七、违约责任

　　双方当事人应本着诚信原则全面实际履行本合同，一方违约给另一方造成损失的，应予以赔偿。

　　八、争议的处理

　　因本合同发生的纠纷，双方应协商解决，协商不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　九、附则

　　本合同双方代表签字并加盖单位公章后生效，合同一式三份，甲方二份、乙方一份。

　　甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**标准安装服务合同2025 篇22**

　　甲方：

　　乙方：

　　根据中华人民共和国民法典及相关法律、法规的规定，双方本着互利共赢，诚信合作的原则，甲方就《\_\_\_\_》的安装、调试、售后服务的业务在乙方处实施，协议签定后属甲方产品售后服务中心，事项合作如下。

　　第一条、合作内容：

　　1、甲方授权于(乙方)，为甲方产品安装、售后服务中心之一单位。

　　2、乙方负责甲方产品的安装、维护等工作。

　　第二条甲方的职责义务：

　　1、免费为乙方培训安装、施工、调试人员。

　　(经考试合格者发放安装维修技师证);

　　2、指导乙方安装、施工人员，实施安装与调试系列工作;对乙方的施工工作进行监督和抽检。

　　3、协调处理乙方在安装过程中出现与技术有关的问题。

　　4、提供产品调试专用工具一套：激光定位杆、激光测试小牌;

　　5、定期向乙方发放安装费。

　　第三条乙方的职责义务：

　　1、提供安装所需的安装场地及相关设施(包括安装地沟);选择合适的调试道路;配备必要的安装工具。

　　2、乙方应积极配合甲方并选派3至5名维修人员，专职负责产品的安装、调试工作，当双方业务冲突时甲方业务优先。

　　3、调试安装人员须参加甲方的脱产专业培训，通过甲方考核合格者方可上岗，在受训期间费用自理。

　　4、在产品安装初期，乙方安装施工人员须听从甲方技师指导，严格按照安装与调试操作规程，如不按照操作规程安装，出现故障由乙方负责。

　　5、对已确定安装(产品)的车辆，乙方负责采集客户及车辆的信息(车辆铭牌、车辆行驶证、油门接口信息)。

　　然后交与甲方，告知车主大概的安装时间。

　　6、按要求做好相关接车、交车及车辆安装信息的记录(安装信息包括探头位置、巡航模块、制动电磁阀、车速传感器的安装完成照片及安装人员与该车的合影备案)。

　　7、妥善保管好产品及调试工具和配件，确保车辆交付前产品完好无损;如有损坏，后果自负。

　　8、乙方须是一家合法成立，且有效存在的公司。

　　第四条安全责任：

　　甲乙双方施工人员在安装施工过程中若发生安全事故，甲乙双方各自承担责任。

　　第五条安装费结算方式：

　　按照实际完成产品安装且已交付的数量，乙方向甲方开具正式发票，每月25日前结算安装费，通过银行划转。

　　第六条违约责任：

　　如一方违反本协议条款则视为违约。

　　违约方应向履约方支付服务费总额的百分之十。

　　第七条合作期限：

　　本协议规定的合作期限为两年。

　　届时如双方仍有合作意向再行另续。

　　第八条其他

　　1、如果产生有关本协议的履行、解释、终止的争议，双方应通过友好协商解决;协商不成的，则任何一方均可提请有关部门给予仲裁或提请当地人民法院裁决。

　　2、本协议一式两份，双方各执一份。

　　甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　甲方委托人： 乙方委托人：

　　联系电话： 联系电话：

　　签定日期： 签定日期：

**标准安装服务合同2025 篇23**

　　甲方：x厂法定代表人：厂长

　　乙方：

　　甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

　　一、安装的项目名称和地点：

　　二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：

　　名称规格型号数量安装

　　合计

　　三、完成安装的期限：

　　从年月日到年月日

　　四、安装的质量要求：

　　五、安装的安全责任：

　　乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关;

　　六、安装报酬的结算支付时间：

　　七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;

　　八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由x县人民法院裁判。

　　九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

　　甲方：x厂

　　乙方：

　　年月日

**标准安装服务合同2025 篇24**

　　工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程公司(以下简称买方)与\_\_\_\_\_\_\_\_\_体育用品供应公司(以下简称卖方)就卖方为\_\_\_\_\_\_\_\_\_体育馆射击馆设备工程向买方提供的货物和服务，经买卖双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：

　　一、 合同标的

　　1.本合同标的为\_\_\_\_\_\_\_\_\_体育馆射击馆设备系统，包括设备供货及服务。

　　1.1　卖方的所有供货及服务必须使完成后的射击馆设备系统完全满足技术规格书的要求，技术规格书详见合同附件(1)略;

　　1.2　卖方为买方设计制造并提供系统所需的设备及材料，详细清单见合同附件2(略);

　　1.3　卖方向买方提供所供货物的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、\_\_\_\_\_\_\_\_\_运动会期间的服务、质量保证、售后服务等;

　　1.4　卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保上作的进度符合合同附件3(略)的要求。

　　2.货物名称、型号、规格、数量、及交货时间如表(略)所示。设备交货时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_月;设备开始安装时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月;设备调试验收完成时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月。具体的供货范围、技术规格及技术图纸、工程执行计划时间详见合同附件(略)。

　　二、 价格

　　1.合同总价：(人民币)大写\_\_\_\_\_\_\_\_\_(￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。

　　2.所有货物的价格包括了主机及随机附件的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装凋试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。

　　3.本合同价格为固定不变价。

　　4.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

　　三、 货物产地及标准

　　1.产地

　　货物为\_\_\_\_\_\_\_\_\_仪表厂的\_\_\_\_\_\_\_\_\_米电动靶、控制桌、总控制台，\_\_\_\_\_\_\_\_\_竞技体校\_\_\_\_\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_\_\_\_\_米升降靶，\_\_\_\_\_\_\_\_\_航天科技集团公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_所的\_\_\_\_\_\_\_\_\_米输送靶，\_\_\_\_\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_\_\_\_\_电子设备厂的\_\_\_\_\_\_\_\_\_米移动靶，\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司的\_\_\_\_\_\_\_\_\_射击、电子报靶系统的全新的(原装)产品。

　　2.标准

　　本合同所指的货物及服务应符合国家体委体育器材设备审定委员会和国际射击联合委员会的标准。

　　四、 交货

　　1.交货地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_\_\_\_\_区\_\_\_\_\_\_\_\_\_镇\_\_\_\_\_\_\_\_\_体育训练基地\_\_\_\_\_\_\_\_\_体育馆射击馆工地地面。

　　2.卖方在按期收到买方预付款后，按本合同第一条要求的交货时间将货物运至合同交货地点卸货后(连同货物清单)交于业主。

　　五、 包装、装运和运输

　　1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责。

　　2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和\_\_\_\_\_\_\_\_\_地区的气候特点，以及露天存放的需要。

　　3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

　　4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱(件)号、毛重、尺码(长\_\_\_\_\_\_\_\_\_宽\_\_\_\_\_\_\_\_\_高用mm表示)、净重(kg)、到货地址、收货人名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

　　5.包装费、运费已包含在合同价内。

　　六、 保险

　　货物到达交货地点之前的所有保险费用(按货物总价的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%价值投保)和派往买方进行服务的人员投保人身险和其他有关险种，由卖方负责。

　　七、 装运单证

　　采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在交货同时交给买方，其单证副本(或复印件)则应在交货前\_\_\_\_\_\_\_\_\_天交给买方：

　　1.装箱单一式\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量;

　　2.制造厂出具的质量及数量证明书各一式\_\_\_\_\_\_\_\_\_份。

　　八、 付款

　　1.本合同签署生效后\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内，买方支付合同总价的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%即￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元给卖方作为合同预付款;

　　2.在所有合同货物到达合同交货地点并经开箱验收合格后\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内，买方支付合同总价的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%即￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元给卖方。

　　3.全部货物安装调试预验收合格后\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内支付合同总价的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%即￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元给卖方。

　　4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_运动会结束后\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内，买方支付合同总价的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%即￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元给卖方。

　　5.付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

　　九、 履约保证金

　　1.卖方应在收到《中标通知书》后，应买方的要求向买方提交以买方为受益人的金额为合同总价\_\_\_\_\_\_\_\_\_%即￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_的履约保证金。

　　2.在卖方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，买方有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。

　　3.履约保证金有效期是到货物质保期期满为止，如果交货期的延长引起质保期顺延，卖方有义务将履约保证金的有效期顺延。

　　4.履约保证金应用人民币，采用下述方式提交：由买方接受的国内的一家信誉好的银行用招标文件提供的(或其他买方接受的)格式提交的银行保函正本一份，副本二份。

　　5.在卖方完成其合同义务(包括任何保证义务)后\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内，买方将把履约保证金退还卖方。

　　十、 技术文件

　　1.卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果工程必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

　　2.上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试利运作的需要的所有内容。

　　3.买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由卖方承担责任。

　　4.卖方应按照买方要求提供上述技术文件一式两套给买方。

　　5.所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

　　6.所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随设备按货物交付时间交付给买方。

　　7.买方收货后如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

　　十一、 知识产权

　　1.卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由卖方承担一切责任。

　　2.卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

　　十二、 伴随服务

　　1.设计

　　1.1　卖方必须配合买方的施工设计，在合同生效日期后的\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给买方。

　　1.2　买方进行的与卖方产品选用有关的设计，如果提请卖方审核，卖方应在\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。

　　2.安装与调试

　　2.1　卖方必须向买方提供合同设备安装所需的材料及技术资料。

　　2.2　卖方在自己的货物到现场后即刻派合适的人员到现场进行安装和调试工作。安装和调试时间为\_\_\_\_\_\_\_\_\_天。

　　2.3　卖方完成的工程内容有不符合合同规定的要求的，业主可要求卖方负责修缮完妥。卖方无法使工程内容达到合同要求的，业主可要求卖方做出赔偿。

　　2.4　卖方应确保施工现场的施工安全。由于卖方的过失造成的损失，由卖方承担。

　　2.5　有分包商的，卖方对其分包商的过失造成的损失承担责任。

　　3.测试与及预验收

　　3.1　卖方必须在交货的同时，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与及预验收方案。

　　3.2　买方组织测试及预验收工作，预验收合格后，买卖双方签署预验收合格证书。

　　3.3　如果卖方没有按以上要求，按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

　　4.培训

　　4.1　卖方负责提供现场操作、维修培训方案及一式\_\_\_\_\_\_\_\_\_份培训资料。

　　4.2　卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训，对通过受训的人员颁发培训合格证书。

　　十三、 验收方式及质保期

　　1.货物运抵交货地点后，买卖双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在安装前(到货后\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内)约定时间一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，卖方须及时补交给买方，如因此造成工期拖延，买方有权按延期交货索赔。

　　2.合同货物安装和调试完毕后，按照本合同规定的技术规格、制造商的技术规范进行预验收，预验收合格后，买方签署预验收合格证书。如验收发现所供货物不按合同规定制造，买方有权提出索赔。验收后双方签署预验收合格证书一式\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，双方各执一份。

　　3.卖方必须确保在\_\_\_\_\_\_\_\_\_运动会期间整个系统的正常使用，并派专人在\_\_\_\_\_\_\_\_\_运动会期间进行现场维护，及时处理出现的问题。

　　4.本合同的质量保证期(简称“质保期”)为\_\_\_\_\_\_\_\_\_运动会结束之日起\_\_\_\_\_\_\_\_\_年(或合同货物到货后\_\_\_\_\_\_\_\_\_个月)内。质保期内卖方进行质量“三包”。

　　5.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时，则由卖方负责免费更换及维修。

　　6.质保期满后，应买方要求，卖方应参考届时的市场价格，优惠向买方提供必须的零配件。

　　7.在有关部门进行的验收时，卖方应及时配合买方，如卖方在买方通知后仍不及时到场配合验收，则视卖方的合同义务未完成，由此造成买方损失的，买方有权提出索赔。

　　8.卖方货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

　　9.最终验收：质保期满后，买方组织有关部门按合同规定的标准进行最终验收。

　　十四、 异议索赔

　　卖方同意买方选择下述方法解决索赔事宜：

　　1.卖方对于所提供的设备与合同要求不符负有责任。卖方同意买方拒收货物并把被拒收的货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、安装费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用;

　　2.如货物到达后发现有受损和有疵劣，根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格;

　　3.对有缺陷的零件、部件和设备，卖方应同意更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方应相应顺延被更换货物的质保期。

　　4.卖方承担因安装原因造成的一切损失。

　　5.如果在卖方收到索赔通知后\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在卖方收到索赔通知后\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内或征得买方同意的延长期限内，按照买方选择的方法解决索赔事宜，买方将有权从预付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

　　十五、 不可抗力

　　1.由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货时，卖方应立即以书面形式通告买方，证明事故的存在。

　　2.在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定的交货期后\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内仍不能交货，买方则有权解除合同，这时，买卖双方均不互提出索赔。买方不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金。但卖方必须在\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内如数返还买方支付的预付款及利息。

　　十六、 逾期完工及逾期付款的罚则

　　1.卖方如不能按照合同规定的时间完工(除本合同第十四条的不可抗力因素外)，则必须支付违约金给买方，违约金率按货物总金额每天\_\_\_\_\_\_\_\_\_‰计算。如超过合同规定完工期限\_\_\_\_\_\_\_\_\_天后卖方仍不能完工，则买方有权解除合同，而卖方除按货物总值每天\_\_\_\_\_\_\_\_\_‰计付给买方作为违约金(计付时间由卖方收到预付款日起至支付违约金日止)外，仍须立即按双倍于预付款金额计得的罚款支付给买方，如上述违约金金额仍不足以补偿买方因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。

　　2.如果买方不能在合同规定期限内付给卖方预付款，则卖方有权延期交货;如果超过合同规定支付时间的\_\_\_\_\_\_\_\_\_天买方仍不付预付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%计违约金付给卖方：如果买方未按合同的规定的日期付货款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天\_\_\_\_\_\_\_\_\_‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期\_\_\_\_\_\_\_\_\_天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。

　　3.本合同中对于买方付款和卖方完工有先决条件的约定，按约定执行。

　　十七、 产权与风险转移

　　1.货物的产权，只有卖方将设备和材料运至交货地点且交付给买方时由卖方转移至买方。

　　2.货物毁损、灭失的风险在货物到达买方仓库并经买方开箱检验且出具相应报告时由卖方转移至业主。

　　3.在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

　　4.产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

　　5.卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

　　十八、 争端的解决

　　1.凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

　　2.本合同的诉讼管辖地为\_\_\_\_\_\_\_\_\_有管辖权的法院。

　　3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

　　4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

　　十九、 通知

　　1.本合同一方给对方的通知应用书面形式送达合同中规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面确认，以电报形式的通知，从当地邮电局发出电报的第\_\_\_\_\_\_\_\_\_天视为送达。

　　2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

　　二十、 税和关税

　　1.中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

　　2.中国政府根据现行的税法规定对卖方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费(包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税)均应由卖方负担。

　　3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

　　二十一、 合同生效

　　本合同在满足以下二个条件后生效：

　　1.合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签字日期以最后一个签字日为准;

　　2.卖方按要求提交了履约保证金。

　　二十二、 其它

　　1.招标文件、投标文件、中标通知书和本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。如前后出现矛盾按本合同、合同附件、投标文件、招标文件的顺序执行。

　　2.在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

　　3.卖方在执行该合同时，须向买方另外上交该合同总造价的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%(￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元)的管理费。该费用买方在每次付款时按比例扣除。

　　4.除买方事先书面同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

　　5.本合同一式\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_\_\_\_\_\_份。

　　6.本合同合计\_\_\_\_\_\_\_\_\_页a4纸张，缺页之合同为无效合同。

　　甲方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　乙方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

　　签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**标准安装服务合同2025 篇25**

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就 安防设备整体 安装服务给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条 安装服务概括

　　1. 安装服务名称： 安防设备整体安装

　　2. 安装服务方式： 由乙方全部安装调试

　　3. 安装服务范围和内容： 安防设备整套拆解安装调试

　　第二条 安装服务期限

　　1. 安装服务工期为 天。

　　2. 安装服务日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

　　第三条 安装服务总价

　　本安装服务费用总价为人民币 拾壹万 元整(￥ 110000 元)，安装服务总价包含：安装费用、调试费用、维护费用、工伤保险费用等，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。

　　第四条 安装服务检查验收

　　1. 乙方必须严格按照安装说明组装安装、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行安装，并接受甲方代表的监督检查。

　　2. 安装服务验收，应以整体实际安装服务作为验收标准，规范和完整检验标准为依据。

　　3. 安装完成后双方共同组织有关单位进行验收。

　　4. 验收中如发现有不符合安装要求，如需返工，由乙方负责再进行安装。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到安装要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内安装完毕，直至验收合格。

　　5. 安装服务日期以最后验收合格的日期为准。

　　第五条 安装服务变更

　　甲方根据安装实际情况需要，可以对安装服务进行部分变更，乙方必须遵照执行。

　　第六条 双方负责事项

　　1. 甲方

　　1) 合同签订后，向乙方提供有关安装服务类技术;

　　2) 监督乙方安装进度。

　　2. 乙方

　　1) 自备安装所需要的加工器械和安装工具;

　　2) 做好材料和设备的检验、管理;

　　3) 严格按照说明书进行安装调试，确保安装质量，按合同规定的时间如期完成安装并交付 。

　　4) 在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的安装问题，负责无偿修理。

　　5) 负责提供现场的二、三级电箱，以满足现场的施工要求，使用的电箱要符合有关安全技术规范的要求，承担施工用电费用。

　　6) 负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁。

　　7) 负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

　　第八条 安全安装

　　1. 乙方必须认真贯彻有关安全安装的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　2. 在安装过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。

　　第九条 安装费用的支付与结算

　　1. 本安装服务费一次包死，不再调整。

　　2. 工人进场预付总价款的 30 % ;进度付款，此月支付至已完成安装总价的 30 % ;安装验收合格结算完毕交付后 7 天内，甲方付至总价款的 35 % 。

　　3.余 5 %为安装质量保证金，质保安装期为 1 年，到期后付清。

　　第十条 违约责任与奖励规定

　　1. 乙方在安装管理中对于材料的使用，应坚持合理用料、节约用料的原则，严禁超标准用料，超标准用料造成甲方的超额支出损失，在安装费用结算时从乙方费用中扣除。

　　2. 乙方安装质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的10%偿付逾期违约金，并赔偿甲方实际损失。

　　3. 乙方安装交付时间不符合规定，乙方按合同总价的10%偿付逾期违约金。

　　4. 甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除安装日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

　　5. 甲方不能按照合同约定支付安装服务费，按照同期银行借款利息支付违约金，甲方无正当理由提前解除合同，应承担合同价款10%的违约金。

　　第十一条 争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。

　　第十二条 附则

　　其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规规定执行。

　　本合同经双方签字或盖章后生效，至合同安装完成交验，结清安装费用尾款，保修期满后自然失效。

　　本合同一式二份，其中甲方、乙方各执一份。

　　甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**标准安装服务合同2025 篇26**

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_广播电视局网络信息中心（以下简称“甲方”）与有线数字电视用户\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“乙方”）就申请安装有线数字电视达成以下协议：

　　第一条申请

　　1.乙方申请开户时，需持本人有效身份证到甲方指定的服务网点办理开户手续。

　　2.原有线电视用户可直接申请，并于一个工作日内予以开通，初次入网的用户需缴纳有线电视初装费、入网费。

　　3.收视有线电视境外电视节目需按规定进行审批。

　　第二条收费

　　4.乙方收看\_\_\_\_\_有线数字电视，除基本节目外，其他节目可以自行选择，按节目资源收费标准实行年度一次性预缴收视费，逾期没有续缴费的用户，甲方将暂停提供服务。原有线模拟电视基本节目资费标准不变。

　　5.本协议代为甲方有线数字电视费用托收协议，由甲方提供收费数据给银行作为划款的依据。乙方同意其付款银行通过电脑网络将自己的账户款自动划至甲方账户。并保证提供给甲方的资料正确、真实。

　　6.乙方应确保在甲方指定的缴费银行账户上有足够的资金，如因账户冻结或余额不足等原因而未能划款向甲方银行支付收视费，甲方有权暂停服务，并每天按应交费总额的3‰收取违约金。

　　7.乙方对有线数字电视收费有疑问，可向甲方查询，甲方有责任向乙方提供相关费用查询。

　　第三条使用与维修

　　8.收看数字电视必须是在数字电视已开通的范围内、办理各种注册手续并按时缴纳费用的有线电视合法用户。

　　9.甲方承诺向乙方提供有线数字电视服务，乙方有权监督服务质量，并提出批评、建议及申告。

　　10.机顶盒及软件实行一年内包修、\_\_\_\_\_\_\_天内包换服务（非人为损坏）。包修期以外，负责终身维修，收取维修成本费。

　　11.乙方私自更改有线电视线路、变更机顶盒使用注册地址和不良操作，导致收视效果不好，甲方不承担责任。

　　12.甲方传输的有线数字电视节目，若因国家政策变更、不可抗力因素、资费调整等客观原因而无法继续提供给乙方时，甲方有权暂停或调整节目的内容、频道以及节目数量，并且甲方将以业务通告的方式通过公共媒体通知乙方。

　　13.有线数字电视传输网络如发生意外、出现信号异常情况，甲方应及时处理，乙方收视费不做延续。

　　14.乙方因故需要报停、恢复、节目变更、机顶盒转让、过户和迁移，应到甲方营业厅办理相关手续，缴纳相关费用。

　　15.凡因乙方开户时登记不详，联系电话、通信地址和邮编不准确，或变更后未及时办理手续，造成服务延误，甲方不负责任。

　　16.协议履行过程中如发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方都可向人民法院提起诉讼。

　　17.团购用户除此协议外，需与甲方另行协议。

　　18.租用机顶盒的有线电视用户，除此协议外，需同意甲方机顶盒租用细则所列的条款。

　　甲方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**标准安装服务合同2025 篇27**

　　甲方: 上海房地产开发有限公司

　　乙方: 上海

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务与经济责任,保护双方合法权益,甲、乙方经协商一致,签订本合同。

　　第一条 工程名称及地点

　　1.1、工程名称:上海“国际大厦”公寓楼地面木地板装修工程

　　1.2、工程地点:上海市闸北区路号

　　1.3、工程规模:约万平方米。

　　1.4、工程承包方式:包工、包料、包工期、包质量。

　　第二条 工程内容

　　公寓楼7-26层楼地面铺设复合地板(厚12mm)及pvc踢脚线工程,甲方已售出的45套毛坯房及25层已装修的7套样板间除外。

　　第三条 工程总价

　　人民币暂定为万元整(rmb:万元)。

　　第四条 工程结算

　　4.1、工程造价的计价标准,公寓楼室内房间地面复合地板的铺设(含pvc踢脚线、收边条)以实铺楼地面面积每平方米68.00元,一次性包死;工程竣工以实际完成工程量按实结算;即:实铺面积68.00元。

　　第五条 付款方式

　　5.1、合同签订三日内,甲方支付乙方人民币壹拾柒万元的工程定金;

　　5.2、当乙方完成全部工程量的50%时,甲方支付乙方人民币壹拾柒万元工程款;

　　5.3、乙方全部工程完工,甲方再支付乙方人民币壹拾柒万元工程款;

　　5.4、在全部工程竣工验收合格乙方提交结算报告且工程交付甲方后,双方进行结算,工程结算值确定后十日内,甲方支付至工程款结算值的97%;

　　5.5、余款3%(即人民币贰万元整)作为工程质量保修金,如工程无质量问题,甲方在一年后无息付清。

　　5.6、甲方支付乙方的工程款包括材料费、人工费、机械费和其他在施工中所发生的直接费、间接费、利润、税金、检测、以及本合同约定的各项服务、协助、配合等一切费用,除本合同另有约定外,甲方不另行支付其他任何费用。

　　第六条 工程期限

　　6.1、开工日期:年11月10日;

　　竣工日期:年12月31日;

　　工期天数:51日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间)。

　　6.2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,致使停工或无法正常施工的,经甲方确认后,工期相应顺延,甲方不承担其他责任。

　　第七条 项目设计方案、施工要求及方案

　　乙方应根据甲乙双方确定的方案施工,乙方在此基础上,合同签定后2日内,乙方可向甲方提供其他方案的合理建议;经甲方确认后方可进行施工。但甲方的确认并不视为对此承担任何责任。

　　第八条 材料设备

　　8.1、本工程的所有材料均由乙方负责供应,乙方应根据甲方以确认的材料及合同文件、采购计划等规定进行采购;

　　8.2、对于乙方使用的材料,甲方有权在施工过程中予以调整,在材料进场前的调整其损失由乙方负责,若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时,对于使用的材料以甲方确认的为准、任何调整均以书面通知乙方。

　　8.3、材料要求

　　8.3.1、乙方在签订材料供货合同前,无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书,该类材料样品将被封存,以作规范及竣工结算标准。未经甲方书面同意,不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可,并不会解除乙方对材料的质量保证责任。

　　8.3.2、材料规格

　　本工程所用材料必须符合规范和图纸及上海市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时,乙方必须免费更换其他由甲方认可的合格材料,并不得延长工期期限。

　　8.3.3、材料试验、复测

　　乙方应遵守政府有关部门的规定,对所有材料的相关性能进行试验、复测,包括防火阻燃性能、环保等;试验次数与检测单位按政府有关部门规定执行。乙方需提供试验用的材料按规格要求送到指定实验室进行试验,支付有关试验费用(试验费用由乙方承担)。试验合格后才可使用,若试验结果被认定不合格的材料,均不得用于本工程的任何部位,且需立即搬离施工现场。而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。

　　8.3.4、材料的地域适应性

　　乙方需考虑材料对上海气候的适应性,尤应注意预防气候变化造成的变形。

　　8.3.5、材料的包装保护

　　所有运抵工地现场的材料,必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护(凡需包装的材料)。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下,材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。

　　8.4、所有材料,乙方应当在材料运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装使用技术资料,并应当进行必要的试验、测试、复检。否则,相关的材料不得使用,甲方发现使用的,有权要求乙方更换,无论该材料是否质量合格,因此所发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。甲方的核实、接受相关文件、报告,并不免除乙方对于材料质量的保证责任,材料的缺陷责任仍由乙方承担。

　　8.5、材料的运输、装卸、保管保护。

　　本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护,运输、装卸、保管保护等费用,均由乙方承担,如施工现场有仓储场地,甲方可免费提供,没有仓储场地或不足的,由乙方自行解决,且不得要求延长工期或增加费用。双方明确,凡运入甲方施工现场的材料设施设备,其所有权均转让甲方所有,施工完毕后,对于剩余的部分,经甲方同意后,乙方可自行运出。

　　第九条 质量要求、竣工验收与保修

　　9.1、本工程适用于中华人民共和国现行施工验收规范及本合同中有关规定,工程质量必须同时达到行业标准、国家标准及本合同质量要求,前述标准不一致的,以高者为准。在施工过程中,甲方有权决定增减施工项目,乙方应按照调整后的图纸施工。增减项目的部分工程结算,按本合同约定进行结算。

　　9.2、如双方对工程质量有异议,可申请工程检验,检验费暂由申请方垫付;待检验结果确定后,如工程质量合格,所需检测费用有甲方承担,如工程质量不合格,检测费用由乙方承担,乙方并应当在甲方指定期限内修复完毕,达到合同约定标准,如需进行二次检测,所需费用均由乙方承担。

　　9.3、工程竣工后,乙方应及时书面通知甲方进行验收。

　　工程竣工验收合格后,从验收合格之日起三日内,乙方向甲方移交完毕。如甲方无故拒不按期接管,致使验收合格后的工程发生损失,应由甲方承担。工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。

　　但下列情况均不视为甲方提前使用,乙方仍应当对工程质量承担责任,除非乙方能够证明是甲方或实际使用人造成的质量问题:

　　(1)甲方在签发竣工验收合格证前临时使用已完工程的;

　　(2)经甲方许可的装饰装修施工单位或广告发布单位进行装饰装修施工;

　　(3)无论何方原因造成的延期,在本合同确定的工程竣工日之后,如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时,甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同,减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方的。

　　9.4、工程保修期按照《建设工程管理条例》第40条确定,没有明确规定的工程项目,保修期为2年。保修期内确因乙方责任造成质量问题,乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修的项目或部位,其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方或业主验收之日另行起算。双方另行签订《建筑装饰工程质量保修责任制度》,作为本协议的附件。

　　第十条 甲方的其他责任

　　10.1、协助乙方办理装修有关手续(包括消防、水、电、暖气、煤气、改动结构等)。

　　10.2、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置,但到具体作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装,施工水、电费由乙方自行承担。

　　第十一条 乙方的其他责任

　　11.1、组织富有经验的施工队伍,严格按照甲方确认的设计图纸及国家装饰、装修的有关规定,进行施工。

　　11.2、乙方应当在本合同签订同时向甲方提交相应的施工组织设计及进度计划表,经甲方审核后执行,但甲方的审核并不视为对该施工组织设计、进度计划表承担责任。

　　11.3、乙方应在每周一向甲方提供上周实际完成的工程量及形象进度及下周的工程进度计划表各一份。

　　11.4、乙方负责已完成工程的成品保护,直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止,承担成品保护所需全部费用。

　　11.5、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方,否则,甲方有权解除合同。

　　11.6、施工现场及材料的安全保护、防火防盗等工作均由乙方负责。乙方应并配置足够的消防器材和采取有效的防范措施,避免工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。

　　11.7、隐蔽工程在隐蔽前,必须报经甲方代表检查验收,否则不得施工,甲方并有权要求重新检查验收,因此而造成的损失由乙方承担,工期不予延长。

　　11.8、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案,由乙方承担责任,甲方的批准,不会减轻或免除乙方的责任。

　　11.9、乙方所选购的材料应符合国家环保标准要求,保证工程的空气质量验收后达到国家规定的标准。工程竣工交付时,承包方必须提交相应的环保及空气环境质量合格检测报告,保证所施工部位不存在环境污染或空气质量不合格情况。检测时应当通知甲方派员到场。

　　乙方工程质量不合格或未达到本合同要求的,或乙方未提供前述检测报告或不合格的,甲方有权拒付任何费用。

　　11.10、乙方必须每天将垃圾集中于甲方指定地点,保持施工现场的清洁、妥善存放和处置乙方设备或多余的材料,并每三天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施。

　　乙方在撤场前,应当清理好工地、清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施,达到工程交付标准,使现场和工程处于清洁和安全的状况,达到甲方满意。

　　11.11、乙方负责办理工程所需的消防报批报验等审批手续的办理,并承担由此发生的全部费用。

　　11.12、乙方进场施工前,甲乙双方进行工程交接,并填写交接清单,交接清单经双方签字后作为合同附件。乙方进场施工,即视为现场具备条件或虽有瑕疵但乙方自费解决并不要求延长工期。

　　第十二条 有关安全生产和防火的约定

　　12.1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　12.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　12.3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第十三条 违约责任

　　13.1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或逾期履行其他义务的,每逾期一日,乙方应当承担500元的违约金。

　　13.2、乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时,甲方有权解除本合同,乙方并应当承担本合同总价款5%的违约金,由此引起的经济损失(包括给甲方造成的损失),由乙方承担。

　　13.3、乙方在售后服务期间未履行应负的责任与义务,乙方应当向甲方承担本合同总价款 5%的违约金。

　　13.4、工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当根据甲方的指令或要求修理、拆除、返工、改建,直到符合约定标准。但如乙方违反国家强制性规定,或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担本合同约定工程总造价10%的违约金。

　　13.5、有下列情形之一的,甲方有权解除合同,并由乙方承担工程总造价10%的赔偿金及甲方应付给第三方的违约金、赔偿金。乙方应当无条件于七日内退场,双方于乙方退场后结算(结算值的3%作为保修金暂扣):

　　(1)乙方未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行的,任何一项逾期达七日或乙方未经甲方许可停工达三日以上的;

　　(2)乙方的施工如违反国家强制性规定,或乙方未按甲方指令或要求整改逾期达五日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准,或出现严重质量问题;

　　(3)乙方项目经理及人员无法胜任本工程工作的,或无法与甲方代表维持正常的合作关系,虽经更换仍无法满足甲方基本要求的;施工组织管理及技术力量不足,无法保证在规定期限内按质量标准完成施工任务。

　　(4)发生其他严重违反本合同或违反承诺的情形。

　　13.6、甲方逾期付款的,每逾期一日,应当承担应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。

　　13.7、因甲方原因合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿预期可得利益。

　　13.8、工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项,包括已逾期支付的款项。

　　第十四条 争议的解决

　　本合同在履行期间,当双方发生争议时,应当通过协商解决。双方协商不成时,可向甲方所在地人民法院审理。

　　第十五条 附则

　　15.1、本合同正本一式肆份,甲、乙方各二份。

　　15.2、本合同附件:

　　附件1:建筑装饰工程质量保修责任制度

　　甲 方: 乙 方 :

　　法定代表人: 法定代表人:

　　本合同签订日期: 年 月

**标准安装服务合同2025 篇28**

　　委托方(甲方)：

　　地址： 邮编：

　　电话： 传真：

　　承建方(乙方)：

　　为适应城市现代化发展，完善住宅小区配套功能，提升人民生活品质，根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》和《城市燃气安全管理规定》等法律法规规定，经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供管道燃气设施配套事宜达成如下一致意见(以下称“本合同”)，燃气安装合同范本。

　　第一条 配套工程范围、内容

　　1.配套施工地点：

　　2.完工时间：根据施工现场进度要求施工(具备燃气施工条件)，竣工日期为接到甲方开工通知(具备燃气施工条件)后二个月内完成。

　　3.乙方所负责施工的燃气设施配套工程包括如下：

　　(1)对甲方燃气设施配套工程的设计;

　　(2)管网建设：主要包括小区内户外管线、设备的安装;

　　(3)立管：指户内主管道安装;

　　(4)挂表及燃气具安装：包括立管以后的支管、燃气表等安装(不包括灶具、软管)。

　　第二条 燃气用户建设费收取标准、金额、方式及时间

　　1、乙方根据临沂居民与非居民用户燃气建设配套费市场收费价格，向甲方收取 号楼 用户燃气配套建设费，暂定每户 元，总计 元，大写 。

　　2、如蒙阴政府或物价局规定收费标准发生变动情况，本合同收费标准相应变动。

　　3、燃气用户建设配套费收取方式：

　　具体付款方式和时间：

　　1.合同签订后十日内，付总款项的30%;

　　2、施工人员，材料进入甲方施工现场十日内付总款项的20%;

　　3、工程施工验收合格后十日内，再付总款项的25%;

　　4、供气前十日内再付总款项的25%。

　　第三条 工程施工

　　1.甲乙双方应指定专门的人员进行设计定位和现场的施工协调。

　　2.甲方应在本合同签订之日起 2 日内向乙方提供建筑物平面图纸及室内外水、暖、电、道路平面图，合同范本《燃气安装合同范本》。乙方提供的设计图纸必须符合甲方提供的图纸要求，局部冲突现场调整，不增加费用。

　　3.甲乙双方指定的人员应对设计图进行确认并签字认可，经确认后的设计图，若因乙方设计问题需变更，由此产生的损失及设计变更费用由乙方承担。

　　4、对于隐蔽工程，乙方应及时通知甲方进行位置确认及质量验收。

　　5、开工前乙方向甲方提供施工图纸 2 套，工程完工后 5 日内，甲乙双方应共同进行验收，验收合格后双方签字确认。乙方应在工程验收合格之日起 15 日内向甲方提供竣工图纸资料 3 份。

　　6、施工过程中如遇到下列情况，可顺延工期：

　　(1)甲方不具备施工条件而停工;

　　(2)由于甲方原因变更设计或提出修改施工图，但原设计错误或不合理造成的设计变更及修改除外;

　　(3)甲方的`其他违约行为，致使乙方无法施工;

　　(4)出现自然灾害等不可抗力或政府行为时。

　　7、乙方在施工过程中，甲方应积极配合，确保工程如期完工。

　　8、由于乙方在施工过程中的过错给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

　　9、乙方在施工过程中，应采取安全措施，并应承担相应责任。

　　第四条 双方义务

　　(一)甲方义务

　　1、应按照合同约定及时付款。

　　2、应向乙方提供小区建筑物平、立面图纸，楼栋单体图，室外地下管线设施、水、暖、电及管道平面图。

　　3、为乙方在施工现场提供水、电接口及其他施工便利，施工用水、电费乙方承担。

　　4、确定专人，负责协调乙方施工事宜及同现场其他施工队的关系，以确保按期完工。

　　5、为保证调压箱(柜)的安全运行，甲方应为调压箱(柜)冬季采暖用电提供电源。电费乙方承担。

　　(二)乙方义务

　　1.应按照国家GB50028—20\_\_《城镇燃气设计规范》、CJJ33—20\_\_《城镇燃气输配工程施工及验收规范》进行设计施工和验收，确保工程工期、质量和安全供气。

　　2.在其管道设施发生故障或存在不安全隐患时，应当及时进行抢修和维护保养。

　　3.解答甲方对相关问题的咨询。

　　4.质量保修期为一年，一年内若出现质量问题，乙方将负责无偿维修更换。

　　第五条 违约责任

　　1、甲方应按本合同之约定向乙方支付用户建设费，逾期付款的部分按照每日万分之三的比例向乙方支付违约金。

　　2、因乙方原因不能按照本合同约定期限完工，应按照已收取款项每日万分之三的比例向甲方支付违约金。

　　第六条 合同的变更

　　甲乙双方如需要修改本合同条款，应当经双方协商一致并签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，按《建设工程施工合同》示范文本执行。

　　第七条 争议的解决

　　在履行本合同过程中，双方如发生争议应友好协商解决，协商不成，可依法向临沂市人民法院起诉。

　　第八条 其他约定

　　1.本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　授权代表： 授权代表：

　　签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

本文档由范文网【dddot.com】收集整理，更多优质范文文档请移步dddot.com站内查找