# 委托家装设计协议

来源：网友投稿 作者：小六 更新时间：2025-02-08

*委托家装设计协议（通用3篇）委托家装设计协议 篇1　　甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　根据《中华人民共和国民法典》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。　　第一*

委托家装设计协议（通用3篇）

**委托家装设计协议 篇1**

　　甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　根据《中华人民共和国民法典》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

　　第一条工程项目甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　第二条设计收费及支付方法

　　(一)本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。

　　经甲乙双方商定设计收费为\_\_\_\_\_\_元/平方米(套内使用面积，不含电脑效果图)，估算总收费\_\_\_\_\_\_元，金额大写\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

　　(二)付款方式甲乙双方采用以下付款方式

　　1、量房前付预付款\_\_\_\_\_\_元(其中\_\_\_\_\_\_元上门测量费和\_\_\_\_\_\_元方案费);

　　2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸;

　　3、出电脑效果图，价格：\_\_\_\_\_\_元/张(4);

　　第三条设计内容及完成日期的约定

　　(一)乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

　　(二)平立面图1、原房型图2、墙体改造图3、平面家具布置图4、地面图5、天花图6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)7、门立面图(根据实际情况出或者不出)6、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外)7、电视背景墙立面图8、其它现场需施工墙面的立面图

　　(三)剖面图1、应标明材质、用料、颜色等2、门窗套剖面图3、玄关剖面图4、天花剖面图5、电视背景墙剖面图6、其它需施工处剖面图

　　(四)水电施工图

　　(五)甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成平面方案图;平面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。

　　第四条双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构平面图)，并保证所提交资料质量达到工程设计要求;

　　2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;

　　3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担;

　　4、在甲乙双方确定方案后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等，不包括个别房间布置和摆设的局部修改)，甲方须一次性付给乙方30%设计返工费，再进行第二次方案设计

　　(二)乙方责任

　　1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求;

　　2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);

　　第五条违约责任

　　(一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿延误设计损失\_\_\_\_\_\_元违约金/天;

　　(二)乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费;

　　(三)甲方未通过乙方所做的方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，同时方案图纸归乙方所有;(四)甲方通过方案，但不认可施工图，则甲方不退还所有预付款，同时不得带走施工图纸。

　　第六条合同生效、中止与结束

　　(一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

　　(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

　　第七条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第\_\_\_\_种方式解决：

　　一、向消费者委员会申请调解;

　　二、向有管辖权的人民法院起诉;

　　三、其它解决方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

　　第八条未尽事宜与附加条款

　　(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

　　(二)本合同附加条款如下：

　　1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);

　　2、设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次);

　　3、设计师免费参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收)(一次);

　　4、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次);

　　第九条合同文本

　　一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　二、本合同签订后乙方不得转包设计工程。

　　三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　四、合同履行完后自动终止。

　　甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　签约地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签约地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　签约日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，签约日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**委托家装设计协议 篇2**

　　项目名称： 甲方(委托方)： 乙方(承接方)：

　　兹有甲方委托乙方承担装饰设计工程，经双方友好协商，订立本协议。

　　第一条 工程地址：

　　第二条 设计范围： 第三条 设计流程：

　　第一阶段：双方合同正式生效之日起 日内，乙方根据甲方提供的投资金额及主要委托思想，出具平面方案布置图 份。

　　第二阶段：以甲方确认平面方案之日起 日内，乙方出具效果图方案共 张，并以电子文件或打印出图给甲方。并且根据甲方意见进行图纸调整。

　　第三阶段：乙方以甲方认可效果图方案之日起 日内出具施工图设计 份，并且根据施工图方案在 日内出具装修预算书 份。 (备注：1.乙方提供的方案，不得破坏建筑原有的承重结构、设备，

　　如确有需要，须得到甲方书面签字认可，并由甲方负责相关法定程序的审批工作。

　　2.如果甲方签字确认后提出变更方案，并对设计进度造成影响的，设计时间应双方协议适当顺延。

　　3.如因甲方变更已确认的方案而造成乙方设计工作量的增加或减少，双方协议适当调整设计费。)

　　第四条 设计费及支付方式：

　　4.1 本合同设计费总额为￥

　　大写 ;

　　(备注：1、设计费最低收费标准按房屋建筑面积60元/m2计算，以50 m2起计，不足50 m2，以50 m2计算。2、本合同总价款不包含税金，甲方若需要发票，乙方则按国家税率7.75% 收取相应的税金。3、该设计工程若为本公司施工项目，则设计费用半价收取。)

　　4.2 付款方式：

　　签订本合同当天支付总设计费的50%作为设计定金，乙方完成本合同规定的设计工作后，甲方支付剩余50%设计费。甲方未支付完设计尾款不能打印或拷贝走相关设计图纸。

　　第五条 双方的权利与责任：

　　5.1 甲方：

　　5.1.1 支持乙方人员的现场工作，为乙方提供现场办公条件;

　　5.1.2 甲方指派一名代表(姓名、电话与乙方沟通;

　　5.1.3 提出自己对设计方案的意见，但不应与前阶段的审核意见相矛盾;

　　5.1.4 配合乙方现场交底、图纸会审、及各设计阶段签字确认;

　　5.1.5 负责材料样板的确定;

　　5.1.6 按约定日期和金额支付乙方设计费。

　　5.2 乙方：

　　5.2.1 根据甲方的要求和许可，进行方案设计;

　　5.2.2 根据甲方确认的设计方案进行施工图设计;

　　5.2.3 乙方负责本合同设计任务的主管设计师(姓名、电话) ;

　　5.2.4 提供材料样板;

　　5.2.5 负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作，并尽量对该项目施工期间有关的技术问题提供咨询;

　　5.2.6 有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料;

　　5.2.7 乙方需对甲方设计图纸及相关信息保密，不得向外泄露。

　　第六条 违约责任

　　6.1 甲方未按合同约定向乙方支付设计费，每拖延一日，向乙方支付违约金 元;

　　6.2 乙方未按时或未按甲方批准的设计方案完成设计工作而造成设计周期延长，每拖延一日向甲方支付违约金 元。

　　第七条 合同文本

　　7.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　7.2 本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本 合同附件执行。

　　7.3 本合同一式二份，甲方保留一份，乙方保留一份。

　　7.4 合同履行完后自动终止。

　　第八条 补充协议

　　甲方代表： 乙方代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日

**委托家装设计协议 篇3**

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方承建的广州市 工程的其中室内装修单项工程包给乙方，采用包工方式进行施工，为了明确所承包的工程内容及双方责任，本着互助互利、分工负责的原则，根据有关规定及本工程的实际情况，经双方友好协商制定本协议，希望双方共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：厂房 共四栋，各五层，厂房 有地下消防水池一个，建筑面积约22 6㎡（以施工许可证上的建筑面积为准）。

　　2、工程地点：广 。

　　二、承包范围：

　　1、本工程包含厂房B、C、D、E的室内装修工程，采用包工形式，包质量、包验收。

　　2、乙方负责本合同内的所有工程所需的机械、斗车及一切施工机具，一切安全防护用品。

　　3、乙方本班工人住宿的房租费、水电费用均由乙方负责。

　　三、工程内容及单价：

　　1、内墙面批挡含局部天花，工序为：通线→冲根→淋水→拉毛→挂网→抹灰，单价为：15.00元/㎡。

　　2、独立柱、窗头梁板及楼梯天花、梯板底、梯侧等所有抹灰工程工序为：通线→冲根→淋水→拉毛→挂网→抹灰，单价为：15.00元/㎡。

　　3、如乙方只做B、C栋，不做D、E栋，单价则按:14.00元/㎡计算。

　　4、本单价已包括乙方的管理费、人工工资、食宿费、工人宿舍水电费以及与本工程和自身班组相关的机械设备、工具、电线电缆和属于乙方范围的材料等费用，并包括施工设备、劳务管理、安装、维护、保险、利润、政策性文件的调价及合同包含的所有风险、责任及各项费用，造价结算时不因市场价格变化、人员工资福利及其他政策性文件下而调整。

　　四、组织领导：

　　1、甲乙双方必须制定专人专职管理人员负责安排施工生产、人员调动。

　　2、乙方必须确保进场人员的政治素质及身体素质，严禁使用童工。

　　3、乙方必须服从甲方统一指挥调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量安全制度、文明施工制度，不得聚众闹事、赌博。

　　五、工期要求：

　　乙方必须有足够的劳动力，满足本工程的要求，并按甲方要求的时间完成每个工序，工期为每三天完成一层，如超过工期要求，每超过一天罚款500.00元。

　　六、质量要求：

　　1、乙方所承包的各分项工程必须严格按照施工图纸及有关施工规范进行施工，质量验收标准除按有关验收标准执行。

　　2、每完成一道工序先报给主管施工人员认可后方可进入下一道工序。

　　3、如本分项验收不合格，所造成的返工及材料损失由乙方负责。

　　七、双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料、用料及各项规律制度的指挥、监督与管理。

　　2、每栋建筑物提供一个主电箱，每层一个分电箱，每层一个水源，负责一切机具机械的电源线架接。

　　3、监督乙方班组安全用电以及对各种机具使用的全过程。

　　（二）乙方责任：

　　1、严格按施工图纸与设计变更施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量。

　　2、严格管理班组自身的安全生产教育，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免生产安全事故。

　　3、必须做到文明施工，工完场清，并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度、搞好监理单位、甲方及其他班组的关系；

　　4、乙方工人进场后10天内必须提供平安卡、身份证复印件和工人姓名清单，未办理平安卡的必须按规定办理；乙方自行解决工人的食宿，甲方工地现场不提供工人宿舍、食堂等。

　　5、严格按照图纸要求下料，不造成人为的浪费，爱惜公物，严格履行财务领（借）手续。如发现人为浪费材料或有意损坏机械材料的照价赔偿。

　　6、乙方每完成一道工序或当班所余下的废料及垃圾，当班清理，做到工完场清。

　　7、乙方必须派一名专职工程技术人员在工地，负责安全生产，工程质量，人员调动，严格把好质量关。

　　八、工程竣工验收及结算：

　　1、工程质量必须达到国家现行施工验收范围以及建设监理单位和甲方的要求。

　　2、按每月所完成的工程量支付80%，剩余20%在乙方所承包的工程全部完成并经验收合格后10天内结算并付清所有工程款。

　　3、每月发放工资时，乙方必须先编制好各班组的工人工资表，工资表要填写规范，要有工人姓名、身份证号码、工资数额，本人签名确认上交到项目部备案后才发放工程款，否则不予发放。

　　九、违约责任：

　　1、因甲方无故停工或甲方不按规定支付工程进度款，乙方有权向甲方提出索偿。

　　2、乙方不按施工图纸要求和约定范围施工，或由于乙方原因不按约定时间完成相关工程量，或乙方原因导致工程出现严重质量问题导致甲方经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失，甚至终止合同，乙方完成的工程量不予结算。

　　十、安全生产、文明施工

　　1、严格遵守各项安全生产规律制度，各种机具要专人使用，定期保养，操作人员要持证上岗、专人专机。

　　2、凡操作者违反操作规程和工地有关安全规定所造成的安全事故，不管伤及他人或自己，其一切责任均由乙方负责。

　　3、乙方班组工人进场必须列出花名册及身份证复印件送交到项目部，否则不准进入施工现场。

　　4、所有人员禁止在工地进行赌博、打架、吸毒、偷抢、嫖chang等违法活动，如有违反的送交当地派出所处理，所产生的刑事责任由乙方负责；凡因打架致使他人受伤者，除要负责伤者医疗费、赔偿误工费外，罚款乙方壹仟元（在当月工程款结算中扣除）。

　　5、为搞好工地文明施工，对工地现场环境必须有专人负责清扫，以保证场地整洁卫生；工棚、工场不得随意乱拉乱接电线；烟头、火种必须随手熄灭，防止死灰复燃。

　　6、严禁穿拖鞋进入施工现场，并必须正确配戴安全帽，否则每次罚款50元/人。（在当月工程款结算中扣除）

　　7、严禁偷窃工地材料，如发现每次罚款壹仟元，并将偷窃者送交当地派出所处理。

　　十一、附则：

　　1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，甲方对以上条款保留最终解释权。

　　2、本合同一式两份，各执一份，自签订之日生效，合同期完成并付清承包款时失效。

　　甲方：

　　乙方：

本文档由范文网【dddot.com】收集整理，更多优质范文文档请移步dddot.com站内查找