# 香港委托设计合同

来源：网友投稿 作者：小六 更新时间：2025-04-20

*香港委托设计合同（精选3篇）香港委托设计合同 篇1　　甲方：　　乙方：　　依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本工程室内装饰设计有关事项协商一致，订立本合同。　　一、工程概况　　1*

香港委托设计合同（精选3篇）

**香港委托设计合同 篇1**

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本工程室内装饰设计有关事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：枣庄市运河家居酒店项目整体装修设计：

　　2、工程地点：枣庄市 ;

　　3、合同范围：上述项目涉及的装修设计范围的设计方案及施工图;

　　4、设计内容：上条所涉及范围部分装饰工程所需的效果图、施工图;

　　二、总设计费计人民币 20\_00.00 元(大写：贰拾万元整)。

　　三、设计费付款方式

　　1、合同签订时付定金为总设计费的20%;

　　2、交付全部效果图时，付总设计费的30%;

　　3、交付全部施工设计图纸时，付总设计费的30%;

　　4、全部装修工程施工完毕后，付总设计费的20%

　　四、双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、若甲方提出特殊要求，而使乙方必须出差时，甲方应付出差费。

　　2、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用，费用由双方协商。

　　3、除有第2条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计。否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。

　　4、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，由甲方出面协调，若责任在承包方面导致工程停顿时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸，但甲方不得故意刁难和干预施工技术问题。

　　5、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双方应以合作的态度协商解决。

　　6、甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方违约金，按总设计费的千分之一/日计算。

　　(二)乙方责任：

　　1、在甲方确定设计方案后，绘制施工图，提供技术资料和施工图纸(2套)电子版1套，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等;

　　2、全部设计效果图自合同签字之日的 20 日内交付甲方;

　　3、全部设计施工图自效果图方案通过之日的 15 日内交付甲方;

　　4、乙方应提供设计范围内的主要材料的厂家、单价;

　　5、协助甲方招标及签证工程承包合同;与施工单位负责人商讨工程中的问题;

　　6、监督指导工程施工;

　　7、乙方提出的设计方案必须经过甲方核实，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到满意。如施工过程中需变更图纸，根据图纸的数量，费用另行协商。

　　8、乙方有拖延以致影响甲方工程进度时，甲方有权自总设计费中扣除总设计费的千分之一/日作为违约金并赔偿甲方因此产生的损失。乙方若超过约定交图期限7日以上，甲方可解除合同，并要求乙方双倍归还已收的设计费;

　　9、甲方拥有本合同所设计的图纸版权。

　　10、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金;

　　11、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并参加有关上级审查及根据审查结论负责不超过原定计划任务范围内的必要调整补充。如设计原因造成的损失由乙方承担。

　　五、本合同书系指设计委托，如需施工应另行签订施工委托合同书。

　　六、如本合同未尽事宜，双方参照合同法解决。

　　七、本合同如有争议，提请台儿庄区人民法院裁决。

　　八、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

　　九、本委托合同书自签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**香港委托设计合同 篇2**

　　签订时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　委托方(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　受托方(乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　依据国家有关法律及相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，经双方协商一致，特订立本合同，以求共同遵守。

　　一、委托事项

　　二、委托设计费用：

　　设计费用总共为：人民币\_\_\_元，(大写：\_\_\_)。

　　三、付款方式：

　　1、甲方需在年月前支付年度设计费人民币\_\_\_元，(大写：\_\_\_)。

　　四、乙方设计作品的时间、交付方式：

　　1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

　　2、乙方以方式交付设计的作品。

　　五、知识产权约定：

　　1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;甲方义务：

　　1、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　七、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　八、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向人民法院起诉，由方所在地人民法院管辖。

　　本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。

　　本合同一式份，由甲、乙双方各执份。具有同等法律效力。

　　委托方(盖章)：\_\_\_\_\_\_

　　受托方(盖章)：\_\_\_\_\_\_

　　法人代表：\_\_\_\_\_\_

　　法人代表：\_\_\_\_\_\_

　　法人代表(授权)：\_\_\_\_\_\_

　　代理人：\_\_\_\_\_\_

　　法人代表(授权)：\_\_\_\_\_\_

　　代理人：\_\_\_\_\_\_

　　地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　地址：\_\_\_\_\_\_

　　电话：\_\_\_\_\_\_

　　电话：\_\_\_\_\_\_

　　开户行：\_\_\_\_\_\_

　　开户行：\_\_\_\_\_\_

　　账号：\_\_\_\_\_\_

　　账号：\_\_\_\_\_\_

　　营业执照号：\_\_\_\_\_\_

　　营业执照号：\_\_\_\_\_\_

　　税号：\_\_\_\_\_\_

　　税号：\_\_\_\_\_\_

　　财务电话：\_\_\_\_\_\_

　　签订日期： 年 月 日

　　财务电话：\_\_\_\_\_\_

　　签订日期： 年 月 日

**香港委托设计合同 篇3**

　　委托方： （以下简称甲方）

　　设计方： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程景观设计事宜达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1、设计工程名称：

　　2、设计工程地点：

　　3、设计工程面积：

　　4、设计工程范围： （景观设计效果图和施工图及包房室内装修设计）

　　二、设计程序：

　　1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 M2X 元/M2计取，设计费总计 元。

　　2、设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %，即 元。

　　3、乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测和甲方初步交流后在三天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

　　4、在甲方确认平面方案图并支付效果图设计费即总设计费的 % 元后，乙方在 天内完成效果图设计，包括平面布置图，整体鸟瞰图图，局部效果图等。

　　5、在甲方确认效果图并支付施工图设计费即总设计费的 % 元后乙方在 天后完成施工图设计。甲方确认后在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的 % 元。

　　6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费（效果图 元/张）。现甲方要求绘制 部位效果图 张，总计 元。

　　7、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章装订成册后，效果图、施工图才算正式生效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

　　8、整个工程项目乙方只出一个方案，如甲方要追加第二套或以上的参考方案需另支付设计费。参考方案的设计费乙方可优惠收取。

　　9、其它约定：

　　三、双方责任：

　　一甲方责任：

　　1、甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

　　2、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的订金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　3、事先经甲乙双方已确认的方案，在施工过程中甲方提出修改的，乙方可酌情收取工作量相应的设计费。

　　4、对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

　　5、施工中，甲方擅自更改设计图纸的即表明甲方放弃对乙方所拥有的相应权利。乙方也不再对甲方的设计负责。

　　6、甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

　　7、负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

　　8、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

　　二乙方责任：

　　1、乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

　　2、乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

　　3、乙方无故要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计订金。

　　4、乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

　　四、其它：

　　1、本合同中所称景观设计系艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

　　2、在实施前甲方或施工单位均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批要求为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进行施工的所产生的一切问题均与乙方无关。

　　3、如本设计项目非我公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方 元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方 元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。

　　4、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

　　5、本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可由当地人民法院解决。

　　6、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

　　甲方名称（签字盖章）： 乙方名称（盖章）：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本文档由范文网【dddot.com】收集整理，更多优质范文文档请移步dddot.com站内查找